附件3
清流县非自然人户用光伏项目并联服务流程图


申请人自行到清流县人民政府门户网站发改局部门文件栏下载填报纸质并联服务表，将材料1、2、3、5和并联服务表到项目所在乡镇自然资源所审核








乡镇自然资源所对房屋产权、项目建设方案是否符合规划进行审查并出示意见








供电公司盖章后报送一份并联服务表至项目所在乡镇人民政府，作为项目开工建设报备材料。乡镇政府收到报备材料后，对项目建设进行日常巡查监督。龙津镇督促城区范围项目开发主体向县城建综合服务中心报备，县城建综合服务中心对项目建设进行日常巡查监督。项目竣工后，乡镇组织对建筑风貌进行验收，出具《分布式光伏发电项目建筑风貌验收意见》，提交供电公司并网检验申请











报送材料1、2、3、4、5和并联服务表报送至项目所在地乡镇乡村振兴服务中心审核





报送并联服务表到县发改局审核，审核通过后在福建省投资项目在线审批监管平台办理项目备案手续








县发改局对项目总体情况进行审核，审核后出示意见，并对项目进行备案








县供电公司对项目是否符合接入条件进行审核并出示意见





报送材料1、2、3、7和并联服务表到县供电公司进行审核





乡镇人民政府对项目总体建设方案进行审核并出示意见





报送材料1、2、3、4、5和并联服务表到项目所在地乡镇人民政府审核





乡镇乡村振兴服务中心对材料的真实性、建筑风貌和房屋安全鉴定报告进行审核并出示意见








