嵩口镇围埔村2021年第三批高标准农田建设项目结余资金建设项目

招标文件

项目编号:中恒达【2022】ZJ第9905号

招标单位: 清流县嵩口镇围埔村村民委员会

招标代理机构:福建中恒达建设项目管理有限公司

2022年03月

目  录

- 招标公告..................................3

- 投标人须知. ..............................6

第3章 技术标准和要求（合同技术条款）............41

第4章  投标文件格式.............................43

## 嵩口镇围埔村2021年第三批高标准农田建设项目结余资金建设项目

## 投标邀请书

招标编号：中恒达【2022】ZJ第9905号

致：福建士维建设有限公司、福建上河建筑工程有限公司、福建津远建设工程有限公司、鼎展（福建）投资有限公司、福建德润建设发展有限公司、金光道（福建）建设有限公司、福建畅发建设工程有限公司、福建畅跃建筑工程有限公司、福建新朗建设有限公司、福建省峻熙建设发展有限公司、福建金鼎建筑发展有限公司、福建兴峰铭建设工程有限公司、福建洛澜建筑工程有限公司、福建泰典建筑工程有限公司、三明鑫龙建设工程有限公司、福建安城鑫筑建设工程有限公司、福建优谦建设工程有限公司、福建博裕建设发展有限公司、福建卓安城建设有限公司。

- 招标条件

本招标项目嵩口镇围埔村2021年第三批高标准农田建设项目结余资金建设项目已由嵩政纪要[2022]6号文批准建设，建设单位为 清流县嵩口镇围埔村村民委员会 ，建设资金来源 上级拨款，招标人为清流县嵩口镇围埔村村民委员会，委托的招标代理单位为 福建中恒达建设项目管理有限公司 。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。

- 项目概况和招标范围

  - 工程建设地点： 清流县嵩口镇围埔村；

  - 工程建设规模： 工程造价人民币181397元；

  - 招标范围和内容：具体以图纸及工程量清单为准（详见招标人提供的图纸及工程量清单）；

  - 招标控制价（即最高投标限价，下同）：181397元，本工程现场随机抽取K值区间为6%-10%（含6不含10），即本次发包价按现场随机抽取K值作为最终发包价；

  - 工期要求：90日历天；

  - 标段划分（如果有）：      /      ；

  - 工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三 级及以上（含三级） 水利水电施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

  - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于　二　级 水利工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟但任本项目的技术负责人应具备市政公用工程相关专业中级及以上职称。

  - 本招标项目  不接受  联合体投标。

  - 本招标项目  不应用   福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

  - 投标人“类似工程业绩”要求：　本项目不要求业绩 。

3.6其他资格要求：（1）根据闽建筑〔2015〕5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。（2）投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法〔2007〕15号) 中从业限制的法人和自然人（3）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询投标人是否被人民法院列为“失信被执行人”（不包括其分支机构），若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。(4)通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”（不包括其分支机构），若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

- 3.7投标保证金的提交：按清政办【2020】12号文要求，本地注册建筑企业免交投标保证金。

- 3.8本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。农民工工资专户管理根据明建〔2019〕9号文《三明市房屋建筑和市政基础设施工程民工工资专用账户管理实施细则（试行）》执行。

- 4、招标文件的获取

- 凡有意参加投标者，请于 2022 年03月 08日至开标截止前，到“清流县政府门户网站”下载招标文件，并于2022年03月10日下午17：00分前提交确认函（确认函格式见附件1-1）盖章后送至（福建中恒达建设项目管理有限公司（清流县科技局二楼206室）处，逾期视为放弃。

- 5确定中标候选人

- 根据《《关于加强政府投资项目管理有关事项的通知》》清政办[2021}78号要求，本招标项目开标将按以下程序进行：

招标文件发布3日后（ 2022 年03月08日至03月10日），于2022年03月11日下午15：00分，由招标业主单位代表和县公共资源交易中心工作人员及行业主管部门的监督下，从邀请符合资质并确认参加的企业中随机抽取3名中标候选人，程序如下：第一轮由招标单位代表随机抽取代表投标人的号码，并由县公共资源交易中心工作人员进行登记(在场人员签名)；第二轮由招标单位代表公开随机抽取其中3个号码，第1个号码对应的投标人为第三中标候选人，第2个号码对应的投标人为第二中标候选人，第3个号码对应的投标人为第一中标候选人，并由县公共资源交易中心工作人员进行登记(在场人员签名)。以上公开随机抽取中标候选人过程，社会各界人士均可参与监督。

6.招标人当日在“清流县政府门户网站”公示抽取结果，公示期3日（2022年03月 12日-2022年 03月14日）。对公开抽取结果有异议的，应当在公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3个工作日内做出答复，做出答复前，暂不发出中标通知书。

7.公示期满无异议的，由招标人向中标人直接发出中标通知书；在公示期内有异议的，由评标委员会对异议等进行评审并作出决定。评标委员会成员应从相应的评标专家库中随机抽取3人(或3 人以上单数)，评标专家的抽取应在行业主管部门、招标人的监督下进行。

- 8.中标单位在收到中标通知书之日起5个日内与招标人签订合同。

- 9、投标文件提交：

- 根据关于规范政府投资工程建设项目招标投标管理工作的通知》清政办[2021}78号要求，三名中标候选人要在公示期内按要求向招标人递交密封完整的投标文件(一正三副），未在规定时间内递交投标文件的视为放弃；投标文件递交的截止时间：2022年03月14日17时00 分，提交地点为福建中恒达建设项目管理有限公司。投标文件格式附后。

10.联系方式

招标人：清流县嵩口镇围埔村村民委员会

地址：清流县嵩口镇

电话：18950965236

联系人：罗先生

招标代理机构：福建中恒达建设项目管理有限公司

地址：清流县科技局二楼206室

电话：13338241963；传真：  /

联系人：小雷

监督机构名称：中共清流县嵩口镇纪律检查委员会

附件1-1 确认函（格式）

确  认  函

（招标人名称）：

我方已于          年     月     日收到你方        年      月      日发布的关于参加              投标的“投标邀请书”，并确认     （参加/不参加）  投标。

特此确认。

投标单位名称：             （盖单位公章）

法定代表人：                （ 签字或盖章）

年       月        日

# 第2章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 清流县嵩口镇围埔村村民委员会 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 福建中恒达建设项目管理有限公司 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 嵩口镇围埔村2021年第三批高标准农田建设项目结余资金建设项目 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 | 清流县嵩口镇围埔村 |  |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | / |  |
| 1.1.7 | 设计人 | / |  |
| 1.1.8 | 监理人 | / |  |
| 1.1.9 | 代建机构 | / |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 上级拨款 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围和内容 | 嵩口镇围埔村2021年第三批高标准农田建设项目结余资金建设项目，具体工程规模详见施工图及工程量清单； |  |
| 1.3.2 | 工期 | 90日历天 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准及它相关规范合格标准以上。 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质要求： 1、投标人必须具有福建省内注册登记的合格有效的独立法人资格; 2、投标人必须具备有关行政主管部门核发的年度年检合格有效的水利水电工程施工总承包三级以上（含三级）资质； 3、投标人必须具有合法有效的《施工企业安全生产许可证》； 4、投标人拟担任本工程的项目负责人应具备不低于水利水电工程专业二级注册建造师资格并持有有关行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证。 5、本次招标不接受联合体投标； |  |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |  |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 监督部门 |  | 中共清流县嵩口镇纪律检查委员会 |
| 10.2 | 其他 |  | 本工程招标代理费1700元，由施工中标单位支付。 |

# 第3章 合同条款

第一部分 合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受          （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目     标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）(含暂列金      元 )。

4. 承包人项目经理：                。

5. 工程质量符合             标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期         。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执    份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                  年         月          日

第二部分  通用合同条款

详见《水利水电工程标准施工招标文件》2007年及2009年版

第三部分  专用合同条款

### 1．一般约定

- 1.1  词语定义

- 1.1.2  合同当事人和人员

- 1.1.2.2  发包人： (填入发包人的名称，发包人为建设单位作为发包人)  。

- 1.1.2.3  承包人：                 (签约后填入承包人的名称)    。

- 1.1.2.6  监理人：                     (填入监理人名称)        。

- 1.1.4  日期

- 1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：工程竣工验收合格后1年。

- 1.4  合同文件的优先顺序

- 进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

- （10）其他合同文件。

- 1.7  联络

- 1.7.2来往函件均应按技术标准和要求 （ 合同技术条款）约定的期限送达  /    。

### 2  发包人义务

### 2.3  提供施工场地

- 2.3.2发包人提供的施工用地范围为：  发包人负责办理招标图纸所示范围内用地征地和移民，向承包人提供施工用地，提供的用地期限在签订合同书时商定。超出招标图纸所示范围的用地由承包人负责征用，发包人协助，发生费用由承包人自行承担。

- 2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：           /             。

### 3  监理人

### 3.1  监理人的职责和权力

- 3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（ 监理人须经发包人批准才能行使的权力）

（1）按第4.3条约定，批准工程的某些非主体和非关键性工作分包；

（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；

（3）按第11.3条约定，确定延长完工期限；

（4）根据第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（5）确定第15.4款下变更工作的单价；

（6）按第15.6条约定，批准暂列金额的使用；

（7）确定第15.8款项下的暂估价金额；

（8）确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

### 4  承包人

### 4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

(1) 临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、取土场、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间发生的费用及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

(2) 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统。

（3）承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支。

（4） 承包人应接受工程质量监督和工程安全鉴定单位的检查，并及时提交相关的自检报告。

（5） 承包人应努力做到保证竣工资料编制与施工同步进行，保证竣工资料的完整性和准确性。

（6） 承包人应对设计图纸中的标高等进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

（7） 承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（8） 承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、土石方、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均应计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

（9）承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理人审批后送发包人备案。

（10）承包人应跟踪本项目范围内的征地拆迁工作进展情况，协调解决施工中与当地居民发生矛盾，及时反馈与征地拆迁相关信息。

（11）由于工程施工线路较长，为及时处理工程施工过程中的问题，承包人有义务为发包人和设计代表提供交通方便。相关费用在投标时自行考虑。

### 4.2  履约担保

在发出中标通知书后7天内且在合同签订前，承包人应提交履约担保。履约担保金额为签定合同的10%，采用银行转账或银行保函形式提交。履约担保在竣工验收合格后28天内无息退还给承包人。

### 4.3  分包

本招标项目不允许分包。

4.5  承包人项目经理

4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟代之以相当资历（投标时要求的项目经理资历）人员报经发包人、监理人，工作移接完毕后方可离开。本合同的项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人擅自变更的，每人每次向招标人交纳十万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳三万元的违约金。本合同的项目经理每月出勤不得少于22天，发包人有权制定考勤办法。如发现项目经理未签到或没有在现场履行职责，且未向监理人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人项目经理擅自离岗，每人天3000元标准处罚承包人。项目经理短期离开施工场地，应事先征得发包人、监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.6 承包人人员的管理

4.6.3承包人应按投标承诺指派技术负责人等主要管理人员到职，合同期间如需更换技术负责人等，需提前14天将拟代之以相应资历（投标时要求的技术负责人资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移接完毕后方可离开。本合同的技术负责人和关键岗位人员每月出勤不得少于22天，发包人有权制定考勤办法。如发现技术负责人或关键岗位人员未签到或没有在现场履行职责，且未向监理人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按技术负责人擅自离岗，每人天3000元标准处罚承包人，关键岗位人员擅自离岗，每人天1000元标准处罚承包人。

### 4.11  不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：      /        。

### 5  材料和工程设备

本招标项目发包人不提供材料和工程设备。

### 6  施工设备和临时设施

### 6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

本招标项目发包人不提供施工设备和临时设施。

### 7.1  道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：  按通用合同条款执行，由承包人负责 。

增加7.2.3 承包人应负责全部施工道路在整个施工期内的养护维修工作并承担相关费用。如改建、扩建而需要相关征地时，由承包人负责并承担相关费用，发包人协助有关征地、赔青事宜

### 8 测量放线

### 8.1施工控制网

8.1.1施工控制网的约定：  按通用合同条款执行，由承包人负责。

### 9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.4发包人提供  另行约定  资料，其余资料由承包人负责收集

### 9.2承包人的施工安全责任

### 9.2.12下列工程应编制专项施工方案：

（1）基坑支护与降水工程；

（2）土方和石方开挖工程；

（3）模板工程；

（4）起重吊装工程；

（5）脚手架工程；

（6）拆除、爆破工程；

（7）围堰工程；

（8）其他危险性较大的工程。

其中对前款所列工程涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，承包人应组织专家论证和审查。

9．3 承包人负责施工工区的安全保卫

### 9.7文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：     /    。

### 11  开工和竣工（完工）

### 11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 60 mm；

（2） 8  级以上台风灾害；

（3）烈度7度以上地震；

（4）其他异常恶劣气候灾害。

### 11.5  承包人工期延误

（1）因承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金1000元/天。

（2）逾期竣工违约金按天计算，时间自预定的完工日期起到工程完工证书中写明的实际完工日期止（扣除已批准的延长工期）。

（3）全部逾期竣工违约金的总限额为  不超过合同总价的5% 。

### 11.6工期提前

工期提前的奖金约定： 不奖励 。

12  暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：             /                。

12.2  发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：               /              。

13工程质量

13.7质量评定

13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：  按通用合同条款执行。

13.7.7工程合格标准为： 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准；优良标准为：   /  。达到优良的奖金为：   /

### 14. 试验和检验

### 14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收：按通用合同条款执行。

14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：（签订合同时商定）

### 15  变更

### 15.1  变更的范围和内容

合同调整方式：本工程采用固定单价合同形式，中标后价格不予调整 。

变更的范围和内容：

（1）发包人确认的设计变更的工程量增减材料变更；

（2）工程量清单中标明未计算的项目内容；

（3）工程量清单中表明可调整的项目内容；

（4）合同以外零星项目工程价款；

变更办法：

1、已标价工程量清单已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

2、已标价工程量清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

3、已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人根据招标文件编制工程预算控制价的方法，提出适当单价，经发包人同监理单位审核，报有权终审的单位核定后作为结算依据。

4、已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工程的价格且定额缺项的，由招标人提出适当单价，经招标人会同预（结）算单位审核确定，并报有关部门及造价管理机构备案，该部分造价只计取税金不计其他任何费用。

5 、材料变更时价格确定：预算控制价材料价格明细表已有的材料，根据预算控制价材料价格明细表所列的材料单价计算。预算控制价料价格明细表没有的材料，按合同施工期间三明市信息材料价格计算，上述变更的计取材料价差（材料价差=变更后的材料单价-预算控制价中材料单价）和税金，不计取其他费用。

增加任何的工程变更都须经总监理工程师书面确认及发包人代表批准后，方为有效。增加合同履行中发包人变更工程，承包人必须执行。确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。

### 15.5承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：  不予奖励  。

15.6 暂列金额

本招标项目的暂列金不计取规费税金，投标时不参与下浮，暂列金额做为招标人预留金，预留金作为今后可能发生的增加或变更项目使用，根据建设单位的签证按实调整工程造价，调整方法按专用合同条款第15.1条款执行。

### 15.8  暂估价

15.8.1（１）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：　 无　；发包人组织招标的暂估价项目：　 无　。

（２）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：     /      。

### 16 价格调整

### 16.1 物价波动引起的价格调整

在合同执行期间（包括工期拖延期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

### 17  计量与支付

### 17.2  预付款

本招标项目无预付款。

### 17.3  工程进度款

17.3.1进度付款额度按照当月实际完成工程量的70%以银行转账方式支付；工程竣工并经有关部门进行验收达到国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求，并向发包人提供完整的竣工报告和经审核的竣工图后的7天内，发包人累计支付工程款至合同总价的80%。办理完工程竣工结算审核后，除预留5%工程质量保证金外付清工程余款。工程进度款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程进度款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付进度款。

### 17.4  质量保证金

17.4.1扣留的质量保证金总额为工程竣工审核后价款的5％，质量保证金在本工程缺陷责任期一年满后14天内无息退还。

### 17.5  竣工（完工）结算

### 17.5.1  竣工（完工）付款申请单

### （1）承包人应提交完工付款申请单一式 陆 份。

### 17.6 最终结清

### 17.6 .1  最终结清申请单

### （1）承包人应提交最终结清申请单一式 陆 份。

### 17.7竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：   按国家有关规定    。

### 18  竣工验收（验收）

### 18.1验收工作分类

本工程为法人验收。

### 18.5阶段验收

18.5.1本合同工程阶段验收类别包括： （签订合同时商定）   。

### 18.6专项验收

18.6.2本合同工程专项验收类别包括：  （签订合同时商定）   。

### 18.7竣工验收

18.7.3本工程   不需要  竣工验收技术鉴定。

### 18.8  施工期运行

18.8.1  需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：   （签订合同时商定）   。

### 19缺陷责任与保修责任

### 19.1缺陷责任期 （ 工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期 （ 工程质量保修期）计算如下：  工程竣工验收合格后1年   。

### 20  保险

### 20.1  工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：  按通用合同条款执行；

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；

保险期限：开工日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。

相关费用：含在报价中。

### 20.4  第三者责任险

承包人应对本工程施工范围内的第三者进行保险，其费用含在报价中。

### 20.5  其他保险

按通用合同条款执行；

### 20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：  承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内     。

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人和发包人各自负责补偿。

### 24. 争议的解决

### 24.1争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：  向有管辖权的人民法院提起诉讼  。

第8章  投标文件格式

第一部分 资格审查文件格式

（用于资格审查文件封面）

招标项目名称：

招标编号：

（  ）本

投 标 文 件

投标文件内容：

投标人:               （盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字）

日期：         年      月      日

目    录

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表

附表1、投标人基本情况表（含营业执照、资质证书、施工企业安全生产许可证）；

附表2、法定代表人资格证明书；

附表3、授权委托书；

附表4、拟派项目负责人简历表；

附表5 项目负责人和现场管理人员到位承诺书；

附表6、不拖欠农民工工资承诺书；

附表7、中标承诺书；

附表8、投标函；

附表9、投标函附录；

附表10、其他资料（如有时）。

（一）资格审查申请函

致：                   （招标人）

- 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对招标编号为　（填入招标项目的招标编号）的　　（填入招标项目名称）招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

- 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

- 我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

- 我方保证：我方不存在招标文件第2章投标人须知第1.4.1（10）款规定的任一情形。

- 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

- 我方将派出  （填入项目负责人姓名和及其建造师执业证书注册编号）     为本项目的项目负责人。

7. 我方的金额为人民币            元的投标保证金以         形式与本资格审查申请书同时递交。

投 标 人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人：   （签字或盖章）

地  址：  （包括电话、传真号）

日期：         年     月     日

(二)资格审查申请函附表

附表1

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：  （盖投标人单位公章）

日期：    年    月    日

注：须附上营业执照（副本）复印件加盖投标人单位公章、资质证书（副本）复印件加盖投标人单位公章、施工企业安全生产许可证复印件加盖投标人单位公章并携带原件备查。

附表2、

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        身份证号码：

职务：        系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖投标人单位公章）

日期：    年    月    日

注：附法定代表人身份证复印件并加盖公章

附表3、 授权委托书（若有授权）

授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标申请人）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的          （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加　    　（招标人）的           （招标项目名称）的投标活动。代理人在资格审查、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
　　代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                     性别：         年龄：         。

单  位：                     部门：         职务：         。

投标申请人：     （盖单位公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

被授权的代理人：       （签字）

日期：          年     月    日

注：附被授权代表人身份证复印件。开标时手持一份。

附表4、

拟派项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人建造师注册证书编号 |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位/联系人、电话 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 工程质量 |  | 在项目中担任职务 |  | 备注 |

投标人：             （盖投标人单位公章）

日期：    年    月    日

附表5、

项目负责人和现场管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人      （姓名）  系     （ 投标人）         的法定代表人，现承诺:

1、拟派出的本项目的项目负责人系本公司正式职工，保证在本项目施工期间及时到位组织施工。

2、保证拟派出的本合同工程的项目技术负责人及安全员在施工期间及时到位，其他现场管理人员在施工期间按照工程施工进度需要及时到位。

3、在本工程开工前，如果拟派项目负责人不能到位，且没有符合要求的项目负责人进行更换的，本公司愿意放弃本工程的中标资格。

4、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并没收投标保证金和承担全部责任。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：       （签字或签章）

附表6、                       不拖欠农民工工资承诺书

（招标人）：

本承诺书声明：本人         （姓名）系       （投标人）的法定代表人，本项目的工程投标，若我司有幸获得中标，我司承诺在中标公示期结束前按招标项目发包价的5%缴纳农民工工资保证金汇入清流县人力资源和社会保障局指定账户。将积极响应国务院、建设部有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。

特此承诺！

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或签章）

年      月        日

附表7

中标承诺书

（招标人）：

本承诺书声明：本人　　　　（姓名）系　　　 　　（投标单位）　 　　　　公司的法定代表人，现承诺我公司此次参加                  （填入项目名称）投标，系本公司行为，未出借资质给公司外的自然人参与投标，中标后将按照合同约定履行义务，保证不卖标、不转包、不分包，项目部管理人员（项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、材料员、质检员（质量员）等）均由本公司正式员工派驻，并具体组织项目的施工，如违背承诺，招标单位有权随时终止合同，造成的经济损失由本公司承担全部责任。

投标单位：　　　　 　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　　　　　　　（签字或签章）

身份证号码：　　　            　　　　　　　　.

委托代理人：　　　　　　　　　　（签字或签章）

身份证号码：　　           　　　　　　　　　.

电话号码：　　　　　　　　　  　　　　　　　.

日　期：　　　　年　　　月　　　日

附表8

投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了                               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以下列内容及招标文件的有关规定承包本工程施工、竣工和保修。以人民币（大写）       元（¥        元）的投标报价；工期为           ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合           标准。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第２章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。

投 标 人：                          （盖投标人单位公章）

法定代表人：          （签字）

地址：

电话：

邮政编码：

年      月     日

附表9

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 工期为： |  |
| 2 | 工程质量 | 达到 标准 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 工程通过合同工程完工 验收后 年 |  |
| 4 | 逾期完工违约金 | 元/天 |  |
| 5 | 逾期完工违约金限额 | 不超过合同总价的 % |  |

附表10

其他资料（如有时）

说明：招标文件要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。