县道白塔至赖坊、元山至嵩口项目“白改黑”一阶段施工图设计

招 标 文 件

招标编号：FJZY【2023】002号

招标人：  清流县百通路桥建设有限公司 (盖章)

招标代理机构：  福建振游建设发展有限公司（盖章）

2023年03月

目     录

第一章  投标邀请书	2

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法	26

第四章  合同条款及格式	42

第五章  发包人要求	48

第六章  投标文件格式	53

- 第一章  投标邀请书

县道白塔至赖坊、元山至嵩口项目“白改黑”一阶段施工图设计

投标邀请书

致：福建省永信交通设计院有限公司、中亿通达设计咨询集团有限公司、三明市路桥集团交通规划设计院有限公司、福建高达通工程勘察设计院有限公司、南平通辉工程咨询设计有限公司。

- 招标条件

本招标项目 县道白塔至赖坊、元山至嵩口项目“白改黑”一阶段施工图设计（项目名称）已由清流县人民政府专题会议纪要〔2023〕7号 批准建设，项目业主为清流县百通路桥建设有限公司  ，建设资金来自 上级拨款  ，项目出资比例为 100% ，招标人为 清流县百通路桥建设有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行邀请招标。

- 项目概况与招标范围

项目名称：县道白塔至赖坊、元山至嵩口项目“白改黑”一阶段施工图设计。

建设规模：本项目开展白塔至赖坊、元山至嵩口计22公里的“白改黑”；

建设地点：清流县 ；

招标范围：县道白塔至赖坊、元山至嵩口项目“白改黑”一阶段施工图设计；

设计费用：本项目最高限价为30万元；

标段划分： 1

设计周期： 1个月 。

- 投标人资格要求

3.1投标人应具备合格有效的企业法人营业执照，并具有独立法人资格。

3.2本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门核发的有效的 公路设计公路专业乙级资质及以上资质，并具备 /  业绩，并在人员组成结构等方面具有相应的勘察设计能力。

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

3.3本次招标 不接受 联合体投标，联合体投标还应满足：/ 。

3.4 投标人其他主要设计人员要求，以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件。

3.5本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

- 招标文件的获取

- 4.1凡有意参加投标者，请于2023年 3 月 8 日 至2023年  3月13日每天08时30分至12时00分，14时30分至17时30分（北京时间），前往福建振游建设发展有限公司 地址：清流县龙津镇水东路189号九龙药业4楼 购买招标文件。

- 4.2 招标文件每套售价300元，售后不退。

- 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1本次招标不组织踏勘现场。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2023年 3月  14日10时30分，提交地点为清流县公共资源交易中心（清流县长兴北路536号景鸿世纪广场二楼）。

5.4在递交投标文件时，投标人的企业法定代表人（或委托代理人）必须持法定代表人资格证明书（或授权委托书）原件和身份证原件、购买招标文件凭证原件、确认函原件、投标保证金到场核验登记，并提交以上材料的复印件（加盖投标单位公章）。

6. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：合理低价法。

- 7.确认

你单位收到本邀请书后，请于_2023_年_ 3_月_13日_17：:30_时前将确认通知原件扫描件发至招标代理机构（116516173@qq.com）予以确认（确认通知格式见附件）。超过具体时间未予以确认的，视为不参与本项目投标。

- 联系方式

招 标 人：清流县百通路桥建设有限公司

地    址：清流县龙津镇东大路交通大楼三楼

邮    编：365300

联 系 人：陈女士

电    话：13559878992

招标代理机构：福建振游建设发展有限公司

地    址：清流县龙津镇水东路189号九龙药业4楼

邮    编：365000

联 系 人：小曾

电    话：15280710507

电子邮箱：116516173@qq.com

监督单位：清流县交通运输局

监督电话：0598-5322935

地址：清流县交通运输局3楼

### 附件1-1：确认函（格式）

确  认  函

（招标人名称） :

我方已于      年     月     日收到你方       年       月       日发出的关于邀请我方参加             （招标项目名称）           投标的“投标邀请书”，并确认     （参加/不参加） 投标。

特此确认。

被邀请单位名称：        （盖单位公章）

法定代表人：       （ 签字或盖章）

年   月   日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 招 标 人：清流县百通路桥建设有限公司 地 址：清流县龙津镇东大路交通大楼三楼 邮 编：365300 联 系 人：陈女士 电 话：13559878992 |
|  | □招标代理机构 | 招标代理机构：福建振游建设发展有限公司 地 址：清流县龙津镇水东路189号九龙药业4楼 邮 编：365000 联 系 人：小曾 电 话：15280710507 电子邮箱：116516173@qq.com |
|  | 项目名称 | 县道白塔至赖坊、元山至嵩口项目“白改黑”一阶段施工图设计 |
|  | 建设地点 | 清流县 |
| 1.2 | 资金来源 | 上级拨款 |
|  | 出资比例 | 100% |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3 | 招标范围 | 县道白塔至赖坊、元山至嵩口项目“白改黑”一阶段施工图设计 |
|  | 设计周期 | 1个月 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 资质条件：详见附录1“资格审查条件（资格最低要求）” 业绩要求：详见附录2“资格审查条件（业绩最低要求）” 人员要求：详见附录3“资格审查条件（项目负责人最低要求）” 信誉要求：详见附录4“资格审查条件（信誉最低要求）” |
| 1.4.2 | 联合体 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的任一情形 | 详见第二章总则1.4.3 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 招标人在投标截止时间之前发出的所有的澄清、修改、补遗书和其他有关通知等(如有时)。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的方式和截止时间 | 时间：2023年 3月 14日10时30分00秒 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以书面形式提出。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 截止时间：2023年 3 月 14 日 10时30分00秒 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 无需确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件的修 改 | 时间：2023年 3月 13日18时00分00秒 形式：书面形式。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 无需确认。 |
| 3.1.1 | 投标文件形式① | 双信封 |
| 3.2.2 | 最高投标限价② | 最高投标限价为 30万元。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：/ 2、投标保证金形式: / |
| 3.7.6 | 投标文件副本份数 | 向招标人提供纸质投标文件正本一份，副本 三 份； |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件第一个信封（资格审查文件）内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址及名称： （寄） 投标文件第二个信封（商务文件）内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址及名称： （寄） 投标文件外层封套： 招标人地址： 招标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 清流公共资源交易中心 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间7天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（资格审查文件） 开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（资格审查文件） 开标地点：清流县公共资源交易中心 投标文件第二信封（商务文件） 开标时间：第一信封评审完成后。 投标文件第二信封（商务文件） 开标地点：清流县公共资源交易中心 |
| 5.2.1 | 第一信封（资格审查文件）开标程序 | 主持人按下列程序对投标文件第一信封（资格审查文件）进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员； （4）由投标人代表检查投标文件的密封情况； （5）开标顺序：按递交投标文件正顺序开标； （6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标函的相关内容，并记录在案； （7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标会议结束。 |
| 5.2.4 | 第二个信封（商务文件）开标程序 | 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（商务文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布通过投标文件第一个信封（资格审查文件）评审结果； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员； （4）由投标人代表检查投标文件的密封情况； （5）开标顺序：按递交投标文件正顺序开标； （6）按照宣布的开标顺序对通过投标文件第一信封评审的投标文件第二信封（商务文件）当众开标，公布投标文件第二信封（商务文件）的投标文件名称投标报价，并记录在案； （7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标会议结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：3人，其中招标人代表 0人，专家 3人； 评标专家确定方式：从评标专家库中随机抽取确定。 |
| 6.3 | 评标办法 | 本次招标采用：合理低价法 |
| 7.1 | 确定中标人 | 推荐的中标候选人数： 1个， |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约保证金金额：合同价的5% 履约保证金形式：银行保函或转账 履约保证金提交时间：中标人在收到中标通知书后 5 天内，并在签订合同前。 |
| 9.5 | 监督部门 | 监督单位：清流县交通运输局 监督电话：0598-5322935 地址：清流县交通运输局3楼 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 | 合同调价：不调价。 |  |
| 10.3 | 签订合同书时，中标人应出示法定代表人身份证明或代理人授权书。 |  |
| 10.4 | 投标人应在投标文件相应位置附投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人近三年内均无行贿犯罪行为的承诺函，承诺函格式自拟。 |  |
| 10.5 | 本项目进入公共资源交易市场进行交易，建设工程交易服务费由中标人承担，该费用包含在投标报价中，不单独支付。收费标准按照《福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽价通告〔2018〕9号）文件执行，若有出台新的收费标准，则按新标准执行。 |  |
| 10.6 | 本投标文件《技术文件》不要求 |  |

附录1  资格审查条件（资质最低条件）

设计企业资质等级要求

资质要求： 1、投标人应具备合格有效的企业法人营业执照，并具有独立法人资格。 2、投标人须具备建设行政主管部门核发的有效的公路设计公路专业乙级资质及以上资质，并在人员组成结构等方面具有相应的设计能力，本项目不接受联合体。 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ，。

注：1、投标人应提供企业法人营业执照副本的复印件、设计资质证书副本的复印件、基本帐户开户许可证的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。2、投标人所附的企业资质证书上的单位名称和投标单位名称须一致。 3、投标人如不满足上述相应强制性资格审查条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

- ¨附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
|  | 不要求 |

备注：1.投标人在投标文件中提交的业绩，应与在“全国公路建设市场信用信息管理系统”（https://glxy.mot.gov.cn）或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）”（http://218.85.65.4:30050/gzwz）中登记的实质性内容一致，并提供相关业绩网页截图文件，且相关业绩网页截图中的信息可以证实投标人满足招标文件规定，否则，将导致资格审查不通过。

2.技术特别复杂或有特殊要求的项目需要设置业绩资格条件的，经报市级及以上交通运输主管部门核备同意后，电子交易平台系统再开放本表设置权限，招标人应严格按照批复的业绩资格条件填写本表。具体业绩要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的业绩资格条件。

- 附录3  资格审查条件（项目负责人最低要求）

| 人 员 | 数量（人） | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 公路与城市道路专业或路桥专业或交通土建专业或桥梁专业，工程师职称。 |
| 备注 | 在投标文件中无须提交分项负责人相关资料，在合同谈判时按资格要求（需提供证明材料）报发包人审查、备案。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。 |  |

备注：1.本表应填写项目负责人相关情况。附拟委任的项目负责人的身份证、职称资格证书、毕业证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。

2.项目负责人须提供社保或税务机构开具在投标截止期之前的三个月内出具的缴费时间连续三个月以上的社保相关证明材料文件扫描件并加盖投标单位电子章。如投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料扫描件并加盖投标单位电子章。

- 附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
|  | 1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入“失信被执行人”的，资格审查不予通过。 2.在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中被列入“严重违法失信企业名单”的，资格审查不予通过。 3.投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪记录的，其资格审查不予通过。 |

1、总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人、招标代理机构、项目名称及建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.2  资金来源

本招标项目的资金来源及资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.3  招标范围和设计周期

本次招标范围及设计周期：见“投标人须知前附表”。

1.4  投标人资格要求

1.4.1  本招标项目对投标人资质条件、业绩、人员、信誉的要求：见“投标人须知前附表”。

1.4.3  投标人不得存在下列任一情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的代建人；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）经评标委员会认定会对承担本招标项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

（10）被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该行政区域公路建设市场且处罚期未满的；

（11）为投资参股本招标项目的法人单位。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和技术文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  招标人不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10  投标预备会

1.10.1  招标人不召开投标预备会。

1.11   分包

本项目不允许分包。

1.12  偏差

偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1  投标文件不符合第三章“评标办法”所列的资格审查和初步评审标准以及按照第三章“评标办法”规定对投标价进行算术性错误修正后，投标人的投标有效报价超过招标人发布的最高限价，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当予以否决（废标）。

1.12.2  投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价的情况下，出现第三章“评标办法”所列的投标报价的算术性错误；

（2）技术建议书不够完善。

1.12.3  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第2.8款的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评审因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评审因素满分分值的40%。

- 招标文件

2.1  招标文件的构成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 勘察设计技术要求；

- 技术文件格式；

- 构成招标文件的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清按“投标人须知前附表”。

2.2.3  投标人应自行到招标人或招标代理机构索取第2.2.1条款所述书面文件。未按要求自行索取第2.2.1条款所述书面文件的，招标人或招标代理机构不负任何责任，视为投标人已知书面文件的全部内容，索取上述书面文件实行不记名制度。该澄清、修改或补遗书作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以以补遗书的形式修改招标文件，按“投标人须知前附表”

2.3.2  投标人确按照“投标人须知前附表”的规定确认已收到该修改。

- 投标文件

3.1  投标文件的构成

3.1.1 投标文件采用双信封形式。

3.1.2  投标文件构成如下：

第一信封（资格审查文件）：

- 投标函：

- 法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；

- 投标保证金；

- 资格审查表；

- 其他资料；

第二信封（商务文件）

报价清单

（1）报价函

（2）报价清单说明

（3）报价清单总表

技术文件（不要求）

技术建议书。（不要求）

3.2  投标报价

3.2.1 投标人应根据招标人最高限价，自行测算设计费用并进行报价。

3.2.2  投标人应按“投标文件格式”中的“报价清单”的要求填写相应表格。投标人的最高限价高于最高限价的应当予以否决（废标）。

3.3  投标有效期

3.3.1  在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标保证金：投标人以现金形式用完好的信封密封包装，封面注明项目名称、招标编号、招标人名称和投标人名称，封口处加盖投标人单位公章，于投标截止时间前提交。投标人未按规定提交投标保证金的，其投标将被否决；

3.4.2  投标保证金应在投标有效期满后30天内保持有效，招标人如果按本章第3.3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.3  投标人不按本章第3.4.1项和第3.4.2项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标（废标）。

3.4.4  招标人最迟应当在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.5  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。

3.5  资格审查表

3.5.1  投标人须按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.3  投标人在投标文件中填报的主要人员不允许更换。

3.6  投标人信息的核查

招标人在权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件予以否决，并没收其投标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金，且招标人有权终止合同。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关设计周期、投标有效期、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印。投标文件第二信封（商务文件）正本中所有内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

3.7.4  如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代表人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明，并由法定代表人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.7.5  投标文件中，“资格审查文件”、“商务文件”、“技术文件（不要求）”均正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.6  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码（技术文件除外）。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

4.投标

4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1  第一信封（资格审查文件）的正本与副本统一包装在一个内层封套中；第二个信封（商务文件）的正本与副本统一包装在一个内层封套中；然后将第一、第二信封统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套在封口处加盖密封章，外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2  投标文件的内层封套上应清楚地标记“投标文件第一信封（资格审查文件）”或“投标文件第二信封（商务文件）”，封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。

4.1.3  未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求对外层封套进行密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4  投标文件《技术文件》不要求提供

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在2023年 3月 14  日上午10时30分规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：清流县公共资源交易中心 。

4.2.3   投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5   逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在2023年 3 月  14日上午10时30分规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人并签收凭证。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7款的要求签字或盖单位章；其中第二卷《技术文件》不得有任何涂改、增删记录。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1  开标时间和地点

招标人将按照本章“投标人须知前附表”第5.1款规定的开标时间和地点分别对投标文件第一信封（资格审查文件）和投标文件第二信封（商务文件）公开开标，并邀所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

开标时，投标人的法定代表人出示法人证明或其授权代理人（若为授权代理人应同时出示授权委托书原件）须持本人身份证(原件及复印件，复印件加盖公章)参加开标会议。递交投标文件时须出示向招标人提交投标保证金汇款凭证和向招标代理机构办理本工程招标文件及相关资料的证明书（均需提供复印件，复印件加盖公章）。

在征得所有投标人同意的前提下，可在投标人不在场但评标委员会和监标人均在场的情况下招标人可以对投标文件第二信封进行开标。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该投标人默认开标结果。

  - 开标程序

5.2.1  主持人按下列程序对投标文件第一信封（资格审查文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）由投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）开标顺序：按递交投标文件正顺序开标；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标函的相关内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

5.2.2  若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.2.3  投标文件第二信封（商务文件）不予开封，并交监标人密封保存。

5.2.4  招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二信封（商务文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一个信封（资格审查文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（资格审查文件）评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）由投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）开标顺序：按递交投标文件正顺序开标；

（6）按照宣布的开标顺序对通过投标文件第一信封（资格审查文件）评审的投标文件第二信封（商务文件）当众开标，公布投标文件第二信封（商务文件）的投标文件名称投标报价，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

5.2.5  第二信封（商务文件）开标过程中，若招标人发现投标人未在报价函上填写投标总价，招标人应如实记录并经监标人签字确认后提交给评标委员会。

5.2.6若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6.评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由清流县评标专家库中随即抽取,专家3人单数以上。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

6.3  评标

本项目采用的评标方法为“采用合理低价法I”评标委员会按照第三章“评标办法”的规定对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和评分值，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

评标结果在 清流县人民政府门户网站上发布，请投标人自行查看。

7. 合同授予

7.1   定标

招标人依据评标委员会评审合格。投标人评标价得分最高的投标人为中标候选人。

  - 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

  - 履约保证金

7.3.1   中标人在收到中标通知书后 5 天内，并在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额向招标人提交履约保证金。

7.3.2   中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

  - 签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金。

7.4.3签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于第二信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于第二信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4  合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第3.6款、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于3个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的；

- 中标候选人均未与招标人签订合同的；

- 法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或其他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门见“投标人须知前附表”。

10. 其他规定

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

- 附件1

工程概况及招标范围

一、相关区域路网现状及规划（包括道路及交通工程设施现状及规划）

二、建设规模及技术标准

建设规模：县道白塔至赖坊、元山至嵩口项目“白改黑”一阶段施工图设计

三、招标范围（标段划分及主要工作内容）

县道白塔至赖坊、元山至嵩口项目“白改黑”一阶段施工图设计初步设计等；

四、招标项目建设条件（详见工程可行性研究报告）

五、招标项目位置示意图

- 附件2

勘察设计原始资料

一、招标人向各投标人提供下列原始文件：

前一阶段研究或设计的成果文件及相应的批件（扫描件）各一份。

二、下述资料由投标人依据设计需要自行收集

公路工程（不含交通工程）勘察设计：

投标人应根据实际需要，自行搜集或购买全部地形图、地质图、规划图及所涉及的其他图纸或资料，自费进行工程测量、工程勘察、研究试验及有关协调（包括签订协议）、调查和资料搜集等工作。

公路工程（交通工程）勘察设计：

1.相关路网交通工程设施的配置资料（包括通信、监控、收费、安全、照明设施）。

2.沿线高压供电的资料。

3.沿线公用通信网的资料。

4.沿线气象、环境、人文景观的有关资料。

5.相关路网的管理运营体制资料。

6..相关路网服务设施设置情况的资料。

7.与交通工程相关的规划资料。

- 第三章  评标办法（合理低价法）

## 评标办法前附表（合理低价法）

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 第一信封资格审查 | - 投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证或基本存款账户信息； - 投标人的资质证书有效且等级符合第二章“投标人须知前附表”附录1的规定； - 投标人的业绩符合第二章“投标人须知前附表”附录2的规定； - 投标人的主要人员资格符合第二章“投标人须知前附表”附录3的规定； - 投标人的信誉符合第二章“投标人须知前附表”附录4的规定； - 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形； - 以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 |
| 2.3 | 第一信封初步评审 | - 投标文件按照招标文件规定的格式填写、内容齐全，扫描件清晰可辨； - 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定； - 投标人按照第二章“投标人须知”第3.4.1项和第3.4.2项规定的金额、形式、时间和账号等要求提供了投标保证金； - 投标人以联合体形式投标时，符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定； - 投标人按第六章“投标文件格式”的规定填写了“拟分包项目情况表”，且符合第二章“投标人须知”第1.11款规定； - 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限； - 投标文件中未出现有关投标报价的内容； - 投标文件没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改； - 投标人未提供虚假资料； - 投标文件未附有招标人不能接受的条件。 |
| 2.5 | 第一信封详细评审 | 评审因素 评分值 投标文件第一信封： 0分（0分） □a.投标人与本项目相关的具体业绩是否通过 ○是/○否 □b.拟投入本项目的人员资格和能力是否通过 ○是/○否 c.投标人信誉（不适用） d.信用分评分 0分 |
| 2.7 | 第二信封初步评审 | - 第二信封（商务文件）按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整； - 第二信封（商务文件）中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定； - 在报价函上填写了投标总价（包括大写金额和小写金额），投标总价、费率不高于招标人公布的最高投标限价、费率，且报价唯一； - 未修改招标人给定的暂列金额（如有） 招标文件规定的其他否决(废标)情形。 |
| 2.9 | 第二信封澄清 | 第二信封澄清过程中，发生以下任一情形的，应当予以否决废标)： - 投标人拒绝确认算术性修正后的报价； - 投标人的投标有效报价超过招标人发布的最高限价。 |
| 2.10 | 第二信封详细评审 | 评审因素 评分值 投标文件第二信封（商务文件）： 100 分 k.投标价 100分 |
| 2.12 | 评标结果 | 推荐的中标候选人的人数为1名。 |

## 评标细则（合理低价+信用分）

| 评分因素与评分值 |  |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素总分值 | 专家评分值 | 各评审因素细分项 | 总分值 | 专家评分值 |  |
| a. | 投标人与本项目相关的具体业绩 | ○是 ○否 | / | 类似设计项目 业绩 | / | ○是 ○否 | 是否通过 |
| b. | 拟投入本项目的人员资格和能力 | ○是 ○否 | / | 项目负责人 任职资格与业绩 | / | ○是 ○否 | 是否通过 |
| c. | 投标人的信誉 | / | / | / | / | / | / |
| d. | 信用分评分 | / | / | 设计企业信用分 | / | / | 具体分值的确定按照福建省交通运输厅、福建省重点项目建设领导小组办公室最新发布的《福建省交通建设市场信用考核管理办法》执行。 |
|  |  |  |  | 设计项目负责人信用分 | / | / | 具体分值的确定按照福建省交通运输厅、福建省重点项目建设领导小组办公室最新发布的《福建省交通建设市场信用考核管理办法》执行。 |
| k. | 投标价评分 | 100 |  | 评标最高限价＝最高投标限价 评标价=报价函文字报价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 评标基准价的确定： 计算所有有效评标价的算术平均值作为评标基准价。 注： 1.算术性修正后的投标报价超过最高投标限价，投标人的投标将被否决。 2.所有经计算的平均值、评标基准价的计算结果等均取整到元，小数点后四舍五入。 按照规定确定评标基准价后，计算所有投标人的评标价得分，评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价×100×E2。 注：F是投标价所占的评分满分值。E1、E2分别是评标价每高于、低于评标基准价一个百分点的扣分值，E1取1.5，E2取1.3。 评标价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入计入第二位，投标价最低得分为零分。 |  |  |  |

需要补充的其他内容：

第一条  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、交通部交公路发[2001]582号《公路工程勘察设计招标评标办法》、《福建省招标投标条例》、福建省交通厅的有关文件精神和地方部门的有关规定，结合本工程的实际情况，制定本细则。

第二条  评标工作须按本细则的规定和招标文件的要求，对所有投标文件进行评审，提出中标、废标或重新招标等评标意见，并编写评标报告。

第三条  评标工作必须遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露与评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响公正评标的任何活动。投标单位如有采取任何方式干扰评标工作，一经发现即取消其投标资格。

第四条  评标工作由招标人依法组建评标委员会。评标委员会应按照有关法律、法规、招标文件和本细则的要求组成并进行评标，出具书面评标报告，并推荐中标候选人。

第五条  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德对所提出的评审意见承担个人责任。招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得索贿受贿，不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

第六条  评标工作应按以下程序进行：

1、组建评标委员会；

2、第一信封评审；

4、第二信封评审；

5、撰写评标报告。

第七条  评标委员会由评标专家组成，成员人数为3人以上单数。评标委员会成员的名单在评标结果确定前必须保密。

第八条  评标委员会成员应实行回避制度。属于下列情况之一的人员，不得进入评标委员会：

- 项目主管部门或者其他行政监督部门的人员；

- 与投标人法定代表人或者授权代理人有近亲属关系的人员；

- 与投标人有利害关系的，可能影响公正评标的人员；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标有关的活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的人员。

第九条  评标工作使用的表格和评标内容必须注明依据和出处，招标文件未规定的事项不得作为评标依据。

第十条  评标委员会开始评标前，应首先听取招标人关于工程情况的说明，并认真研读招标文件获取评标工作所需的重要信息和数据，按照评标具体步骤，根据评标细则及标准开展工作，评选出中标候选人，由招标人定标。

第十一条  投标人必须在收到评标委员会要求澄清的函后1个小时内，以书面形式提供澄清内容的答复（澄清函必须盖有投标人的公章或授权代理人的签字），否则评标委员会作出不利于投标人的认定。投标人答复的澄清内容，不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

第十二条  评标委员会经评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求的，或认为所有投标人的评标价均不具备竞争性或具有明显的围标、串标迹象的可以否决所有投标，但需经评标委员会三分之二以上成员表决通过。

所有投标被否决的，招标人应当依照有关规定重新招标。

第十三条  如重新招标，招标人应研究招标无效的原因，对招标文件进行必要的修改，以期出现有效的竞争局面。修改后的招标文件，应重新报备案单位核备。

第十四条评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，推荐合格的中标候选人。评标报告应如实记载，并由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当作出说明并记录在案。

第十五条招标人根据评标委员会的推荐意见确定中标人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。

第十六条 招标人确定中标人后应编制评标工作报告，评标工作报告应包括以下内容：

一、工程概述；

二、投标过程及相关审批文件；

三、评标工作组织及评标细则；

四、评标委员会的评标报告；

五、招标人的定标结果；

六、评标表格等附件。

第十七条在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的时间内（半小时内）提交原件核实，在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

- 总则

本次评标采用综合评估法I。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

- 评标程序和评审标准

2.1  评标程序

评标工作按以下程序进行：

2.1.1  第一信封资格审查；

第一信封初步评审；

第一信封澄清（如果需要）；

第一信封详细评审。

2.1.2第二信封初步评审；

第二信封算术性修正；

第二信封澄清（如果需要）；

第二信封详细评审。

2.1.3 综合评价，推荐中标候选人。

2.1.4 编写评标报告。

2.2  第一信封资格审查

评标委员会首先对投标人提交的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的，应予以否决。通过资格审查的标准见“评标前附表”。

评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

若合格的投标文件不足3家，其投标文件均可进入下一阶段评审。

2.3第一信封初步评审

评标委员会对通过资格审查的第一信封（资格审查文件）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，应当予以否决。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

若合格的投标文件不足3家，其投标文件均可进入下一阶段评审。

2.4 第一信封澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标

文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

2.5第一信封详细评审

评标委员会只对通过初步评审的第一信封（资格审查文件）进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值进行评分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

若合格的投标文件不足3家，其投标文件均可进入下一阶段评审。

2.6第二信封开标

第一信封（资格审查文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一信封（资格审查文件）评审的投标文件第二信封（商务文件）进行开标。

2.7第二信封初步评审

评标委员会对通过投标文件第一信封（资格审查文件）评审的投标文件第二信封（商务文件）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，应予以否决。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

若合格的投标文件不足3家，其投标文件均可进入下一阶段评审。

2.8第二信封算术性修正

评标委员会对通过第二信封（商务文件）初步评审的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正。修正的原则如下：

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额与数量相乘与合价金额不一致，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

2.9第二信封澄清

算术性修正后的报价如果与投标人原报价不同，评标时将书面通知投标人进行澄清，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，应予以否决，同时没收其投标保证金。修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与投标价得分的计算。

修正后的投标报价若超过招标人发布的最高控制价，投标人的投标文件作应予以否决投标。

若合格的投标文件不足3家，其投标文件均可进入下一阶段评审。

2.10第二信封详细评审

计算所有通过第二信封（商务文件）初步评审以及算术性修正后的投标人的投标价得分。投标价得分的计算方法见“评标办法前附表”。

注：有效投标人为1家及以上时，评标委员会须按评标办法规定的程序进行评审，最后推荐1～3名中标候选人。

2.11评标排序

评标委员会成员应对按照评标办法的规定，独立评分并签署。评标委员会应当对投标人进行综合评审，计算投标人评审因素得分时将以各评标委员会成员评分（去掉一个最高分去掉一个最低分后）的算术平均值做为投标人各评审因素得分结果，评审因素得分之合为综合得分，并按综合得分由高到低排列顺序推荐1~3名中标候选人，排名第一的为中标候选人。

如综合得分相同，则取投标文件第一卷（商务文件及技术文件）得分较高的优先。

2.12 评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标后选人并向招标人提交书面评标报告。

- 第四章  合同条款及格式

## 第一节  通用合同条款

详见交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版）

## 第二节  专用合同条款

（本合同专用条款是依据通用条款进行编制，结合福建省普通公路建设管理的特点，进行修正、补充或细化，如有不同的要求，发包人可根据工程的特点、环境及其他要求，在此基础上进行修正、补充完善，编制项目合同专用条款。）

根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容作如下补充、细化：

- 1.定义和解释：

1.1 本次进行设计招标的项目为县道白塔至赖坊、元山至嵩口项目“白改黑”一阶段施工图设计。

1.2 发包人：清流县百通路桥建设有限公司。

1.10 本合同包括的具体设计内容：全线公路工程（含路线、路基、路面、桥涵、隧道、交叉、交通工程及沿线设施、环境保护等工程）初步设计。

1.11 本合同包括的设计报告：        /   。

1.12 本合同包括的设计文件： 初步设计    。

- 发包人的责任与义务

2.8 发包人应履行的其他义务：发包人应积极帮助协调因设计人在设计过程中引起的民事纠纷，但并不免除设计人根据法律、法规和本合同规定应负的责任。

- 设计人的责任与义务

3.1.1 项修改为：

设计人应根据本合同工程的具体情况，严格执行国家基本建设程序，严格按照国家工程建设强制性标准和国家、行业现行技术标准、规范、规程、定额、办法以及交通运输部《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》（交公路发[2011]504号）、《福建省交通运输厅关于加强重点公路建设项目设计管理工作的意见》（闽交建〔2010〕196号）、《福建省交通运输厅关于加强公路工程勘察设计管理规定的通知》（闽交建〔2007〕28号）等有关规定，完成本合同工程的设计工作。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布新的标准或规范，则设计人必须执行。

本项目的地质灾害危险性评估、环境影响评价、水土保持方案编制等由发包人委托具有相应资质的单位承担，设计人必须且有义务做好相应配合工作以及及时、准确提供所需的有关资料和图纸，并根据相关主管部门和咨询单位审查、验收通过或批复的最终报告或评价的要求进行设计。

根据交通运输部《关于在初步设计阶段实行公路桥梁和隧道工程安全风险评估制度的通知》（交公路发[2010] 175 号）和《福建省地震安全性评价管理办法》（福建省人民政府令第100号）的有关规定，招标人应委托具有相应资质的单位对桥梁、隧道工程进行安全评估（价）和审定，其费用由发包人支付。

根据工可路线方案及技术要求，设计人为完成本工程设计所需的图纸、资料由设计人自行购买，发包人将积极给予协调配合。购买图纸、资料的费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。

3.1.2 项末增加以下内容：

公路工程设计工作应满足下列要求：

（1）提交的设计文件应符合交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358号）的有关规定及国家、行业设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过上级有关主管部门的审查和审批；

（2）提交的初步设计概算（或修正概算）、施工图预算应符合交通运输部《公路基建设工程概算、预算编制办法》（JTG B06-2007）、《公路基本建设工程交通工程概（预）算编制的规定》（公设技字[2000]285号）和福建省交通运输厅《关于公路工程概算、预算编制办法补充规定》等要求；

（3）在工可阶段路线推荐方案的基础上，设计人可根据调查研究，通过方案比选和技术经济分析，推荐更为合理的方案。但应符合本项目工程可行性研究报告批复的有关强制性要求；

（4）若上级主管部门或发包人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概（预）算，或上级主管部门审查批复造成方案的变更，设计人应予以执行，且相关费用已包括在投标报价中，发包人不另行支付；若上级主管部门或发包人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概（预）算，或上级主管部门审查批复造成方案的变更，设计人应予以执行，且相关费用已包括在投标报价中，发包人不另行支付。在实际工作过程中，发生重大变更及涉及因地方原因等路线调整，应针对上述内容根据设计阶段分阶段设置；如施工图审批前的阶段，涉及非设计人原因引起的重大变更的，发包人应给予调整费用；如施工过程中的一般常规设计变更，设计费用由设计人承担；如施工过程中的较大及以上设计变更，设计费用由发包人支付。

（5）中标人应根据招标人要求，按施工合同段分别提交图纸和工程量清单，以及施工图预算等。

（6）项目工程施工时，中标人应按规定派驻工地设计代表，协助发包人及时解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计，并配合发包人和咨询单位做好一般、较大、重要变更设计的审查报批工作。

（7）设计人应按发包人的要求进行协助征地放线和恢复放线，费用均含入投标人报价，业主不另外支付。

3.1.3 项末增加以下内容：

同时，设计人配合招标人征求本项目沿线乡镇、村或单位意见，当地有关乡镇政府、村委或单位可书面提出意见，以便确定有关通道、涵洞的具体位置、尺寸等设计方案，促进项目顺利实施。

3.1.8 项修改为：

发包人及咨询单位、上级主管部门对、设计文件的审查、批准并不免除设计人的责任。

增加 3.1.10至3.1.19项：

3.1.10 发包人有权组织专家、咨询单位对设计人的设计各项工作，包括履约情况、质量保证措施、安全保证措施等进行检查，设计人必须积极予以配合，提供交通方便，并对检查提出的书面意见及时整改、反馈。

3.1.11 设计人应接受发包人或咨询单位对设计质量、进度、安全、环保、造价控制及合同管理的监督。

3.1.12 咨询单位有权要求设计人及时提供设计审查各阶段的有关资料（含核心技术资料），设计人必须按要求及时提供。咨询单位有责任和义务对设计人提供的资料做好保密工作，不得对外披露或泄漏，并不得用于其他项目。

3.1.13 设计人应认真消化和吸收设计各阶段组织的验收和审查意见，除非获得组织验收或审查单位同意，不得拒绝采纳验收和审查意见。设计人应在验收或审查完成后合同规定的时间内，完成设计文件（含概、预算文件）的修编。除非发包人、组织验收或审查单位另有要求外，设计人不得拖延提交修改后的文件。

3.1.14 设计人应积极主动配合做好设计各阶段的验收、审查、审批工作，所发生的一切费用均已包含在投标报价中。设计人应按发包人指定的标准和要求支付验收、审查会务、咨询等费用，设计人拒不支付或拖欠支付的，发包人有权先予垫付，并在设计人设计费中扣回。

3.1.15 对有异议的咨询审查意见，由发包人组织专家做进一步的咨询审查，涉及变更初步设计和施工图设计批复意见的，报原审批单位批准后方可修改设计。由此产生的一切费用（包括设计费、差旅费、会务费、咨询费等），视为包含在投标报价中，由设计人承担。

3.1.16 初步设计完成，定测开始之前，设计人须提交定测与施工图设计指导意见，报咨询单位审查并经发包人同意后实施。

3.1.17  初步设计审查中，凡属设计中的差、错、缺、漏的，以及明显不合理的设计，设计人必须按发包人的要求无偿修改设计。

3.1.18  由于设计人对当地政府、部门的规划和要求调查不清等原因引起的一切设计变更，所增加设计费由设计人负责，发包人不再另行支付。

3.3 设计的一般规定

3.3.3 项增加（7）、（8）：

（7）设计人提供给发包人的设计文件应满足通用合同条款3.3.3项的规定外,同时应符合：

①为审查提供初步设计文件送审稿和初步设计文件（送审稿）简本。根据审查意见修改并正式批复的最终版初步设计文件，不得使用设计修订或补充文件；

（8）设计文件中如需采用的新技术、新工艺、新材料，没有国家标准或行业标准的，应事先征得发包人的同意，并由设计人提供新技术、新工艺、新材料的检查、验收标准。发包人将组织有关部门和专家对新技术、新工艺、新材料进行论证、检测、评审通过后方可使用。新技术、新工艺、新材料技术论证、检测、评审等一切费用由设计人承担。

3.3.4 项修改为：

设计人必须根据批复的可行性研究报告和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度以及合同文件的要求完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。

初步设计文件必须接受发包人、咨询单位及交通主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见，并在合同规定的时间内免费修改初步设计文件。对无正当理由拒不执行审查意见的，发包人有权委托有资质的设计单位完成本项工作，所需费用由设计人承担，发包人将按违约的有关条款进行处罚。

3.3.5 项修改为：

若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据发包人要求，按交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。技术设计费用视为包含在投标报价中，发包人不另行支付。

增加 3.3.10至3.3.11项

3.3.10 土建设计

（1）初步设计路线方案应进行充分比较论证，对于发包人及咨询单位认为应当增加的路线比较方案、软基路堤与桥梁比较方案，设计人必须进行同等深度的技术经济比较；

（2）桥梁（大桥及以上）、隧道（中隧道及以上）、路线交叉应作为路线方案的控制因素进行多方案比选。桥梁结构设计应结合地形、地貌和地质条件对桥型、桥跨和结构进行多方案技术、经济比较，以达到安全、经济、美观、便于施工；

（3）设计人应结合区域道路网现状及规划，进行相关道路交叉的预留设计。设计人应与沿线乡镇、工业园区等市政、镇村规划项目的设计单位进行技术协调和衔接，有必要时应委托具备相应资质的单位进行审查、论证，确保本项目与相邻项目规划衔接互不干扰、互不影响；

（4）初测和初步设计阶段应对地形横坡大于30度的路段，以及特大桥、大型防护工程区段进行实地放线，实测纵、横控制性断面。施工图设计阶段应进行全线实地放线，全线实测纵、横断面，并严格按《公路工程地质勘察规范》和本专用条款相关规定进行控制性断面地质填图，根据横断面地质填图进行路基设计和路基土石方计算；

（5）对路基中心填方高度大于20米或路堤边坡高度大于30米、路堑边坡高度大于30米的路段应进行专项工程地质勘察，在实测边坡岩土物理力学参数的基础上进行稳定性分析验算，据此进行针对性支护加固工程设计。同时，应与桥梁或隧道方案进行技术经济比较；

（6）路线平面图应示出最新的地物、地貌现状，特别是建筑拆迁路段应做到准确无误；

（7）设计人应根据国家《爆破安全规程》的有关规定，对需进行控制爆破的路段及石方工程量进行界定，并在概、预算中予以考虑；

（8）设计人应重视公路建设环境保护和与周边环境协调，沿线经过旅游风景区、文物保护区等，应结合区域的地形、地貌、植被等及经济性和后期养护等进行绿化景观专项设计。

（9）取（弃）土场应进行专项设计，尽量减少设置数量，并结合地形条件，周边环境等因素统筹考虑。施工便道设计应充分考虑对周围环境的影响，尽量减少对周围环境造成破坏和污染，特殊施工便道应进行专项设计。

3.3.11 交通工程及沿线设施设计

（1）设计人在进行供配电设计时，应充分考虑施工临时用电与永久用电相结合。

（2）应结合公路线形设计和交通运行特征，对交通安全设施进行深入研究和设计，确保运营安全。

3.5 履约保证金

3.5.1 项约定为：

设计人在签订合同协议书之前，应向发包人提交金额为5%签约合同价的履约担保。设计成果经行业审查、审核通过并提交发包人后返还履约保证金。

履约担保的形式：银行保函或银行转账。在接到中标通知书后10天内,签订合同之前，由国有商业银行或股份制商业银行的支行或其以上级别银行开具。

3.7 人员保证与变更

3.7.1 项修改为：

设计人应安排投标文件或合同约定中承诺的人员投入工作，并在设计过程中保持人员的相对稳定。在项目设计期间，未经发包人批准，项目负责人、分项负责人、主要设计人员以及设计代表不得更换，此批准不免除发包人对设计人的违约处罚。设计人的设计文件应由投标书中承诺的相应人员或经发包人批准同意更换的人员签署。

3.7.2 项修改为：

如果设计人员（含设计人派驻现场的设计代表）不能胜任其承担的工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即派出不低于原设计人员相应资历的人员替换，并应事先取得发包人的批准，此批准不免除发包人对设计人的违约处罚。设计人在事先取得发包人的同意后可以更换其所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求。

- 设计周期及提交成果

4.1  设计周期及提交成果

设计人应根据发包人要求分批、分阶段提供所需设计成果资料。本工程设计周期安排及设计人需提交的设计成果约定为：

（1）本项目工程设计周期为1个月；

（2）根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，对各阶段设计文件及专题研究报告进行修改完善，并在批复后  20日历天内提交初步设计文件最终稿各 10 份。同时，提交上述文件的存档电子（光盘）文件。

- 违约与赔偿

（13）设计人其他违约的情况如下：

当设计人发生本款约定的违约情况时,发包人有权向设计人课以违约金,具体约定如下：

本款第（1）、（2）、（5）、（7）项内容作如下补充并增加第（14）至（24）项

（1）设计人将设计任务转包,或者未经发包人同意私自分包的,发包人有权终止合同,不再支付该分包工程量的设计费,并扣减设计人合同价的5％-10％的违约金。

（2）设计人发生下述行为时,发包人将扣减设计人合同价5％-10％的违约金。

①设计人未按照国家及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程及招标文件的要求进行设计；

②设计人未根据勘察成果进行工程设计，或在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂家、供应商，或限制材料来源渠道等。

（5）如果设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣未能通过发包人或发包人委托的设计咨询单位或上级主管单位的审查时，发包人有权终止合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并要求设计人赔偿相应损失。

（14）所有违约金、赔偿金及应由设计人承担，而设计人拒绝承担的费用在设计人履约保证金、设计费中扣除。

5.2 款末段修改为：

设计人发生本款约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向设计人处以专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。所有违约金、赔偿金及应由设计人承担而设计人拒绝承担的费用在设计人履约保证金或设计费中扣除。当发包人根据合同有关条款终止合同，在此之前设计人完成的设计资料、成果等归发包人所有，同时不免除设计人应承担的责任。

- 7.费用与支付

7.1 设计费用

7.1.2 本合同的设计工作计价模式为：按投标总价包干（含全过程一切设计费用）。

7.2  支付时间

（1）本合同不设预付款；

（2）初步设计文件按期完成并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，支付合同价格的100％；

7.6 设计费用的调整

本款约定为：本工程中标价在合同实施期间始终不变，不因国家政策调整或新颁法律、法规、标准的发布或市场因素等的变化而变化。

- 8.其他

8.4  争议的解决

8.4.1 项约定为：■争议的最终解决方式：仲裁；

仲裁机构名称：项目所在地仲裁机构。

£向有管辖权的人民法院起诉。

## 第三节	 合同附件格式

附件一  合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施         （项目名称），已接受

（设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目     标段勘察设计的投标。发包人和设计人共同达成如下协议。

1.第   标段由 K   +   至K   +   ，长约   km，公路等级为   ，设计速度为   ，   路面，有   立交   处；特大桥   座，计长   m；大中桥   座，计长   m；隧道   座，计长   m以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）勘察设计费用清单；

（8）设计人有关人员投入的承诺；

（9）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）________元（¥________）。

4.项目负责人：________。

5.勘察设计工作质量符合的标准和要求：________；安全目标：________。

6.设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作，包括________     。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。

8.设计人计划开始勘察设计日期：________，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为____天。

9.本协议书在设计人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。设计人完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

10.本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：____             （盖单位章）    设计人：____             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）    法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年    月    日                            年    月    日

附件二  廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，        （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的勘察设计单位               （勘察设计单位名称，以下简称“设计人”），特订立如下合同。

1. 发包人和设计人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行         （项目名称）      标段勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让设计人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

（5）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人勘察设计队伍。

3. 设计人的义务

（1）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）设计人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请设计人或设计人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为合同双方签署之日起至勘察设计合同失效日止。

7. 本合同作为           （项目名称）     标段勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和设计人各执一份，送交发包人和设计人的监督单位各一份。

发包人：____             （盖单位章）    设计人：____             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）    法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年      月       日                         年     月      日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）       设计人监督单位： （全称）（盖单位章）

附件三  分项负责人最低要求

| 人 员 | 数量（人） | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |

备注：在投标文件中无须提交分项负责人相关资料，在合同谈判时按资格要求（需提供证明材料）报发包人审查、备案。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

附件四  履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（发包人全称）：

鉴于         （发包人名称，以下简称“发包人”）接受         （设计人名称，以下简称“设计人”）于     年     月      日参加         （项目名称）标段勘察设计的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）          元（¥          ）。

2.本担保自       （生效日期）之日起生效，至         （失效日期）之日失效。

3.在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月      日

- 第五章  发包人要求

发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定检验、试验、试运行的具体要求（如有）。对于设计人负责提供的有关服务，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容。

一、勘察设计要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的勘察设计要求，一般应包括以下内容：

1. 项目概况

包括项目名称、建设单位、建设规模、技术标准、项目地理位置、周边环境、相关区域路网现状及规划（包括道路及交通工程设施现状及规划）、文物情况、地质地貌、水文、气候及气象条件等。

2. 勘察设计范围及内容

3. 勘察设计依据

4. 项目使用功能的要求

5. 勘察设计人员和设备要求

6. 其他要求

二、适用规范标准

本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程勘察设计方面的文件、规定。

设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。

设计人在勘察设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

1.（JTG B01-2014）            《公路工程技术标准》

2.（JTJ 002-87）               《公路工程名词术语》

3.（JTJ 003-86）               《公路自然区划标准》

4.（JTG/T B02-01-2008）        《公路桥梁抗震设计细则》

5.（JTG B03-2006）            《公路建设项目环境影响评价规范》

6.（JTG B04-2010）            《公路环境保护设计规范》

7.（JTG C10-2007）            《公路勘测规范》

8.（JTG C20-2011）            《公路工程地质勘察规范》

9.（JTG C30-2015）            《公路工程水文勘测设计规范》

10.（JTG E40-2007）           《公路土工试验规程》

11.（JTG D20-2017）           《公路路线设计规范》

12.（JTG/T D21-2014）         《公路立体交叉设计细则》

13.（JTG D30-2015）           《公路路基设计规范》

14.（JTG D50-2017）           《公路沥青路面设计规范》

15.（JTG D40-2011）           《公路水泥混凝土路面设计规范》

16.（JTG/T D33-2012）         《公路排水设计规范》

17.（JTG D60-2015）           《公路桥涵设计通用规范》

18.（JTG D61-2005）           《公路圬工桥涵设计规范》

19.（JTG 3362-2018）            《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

20.（JTG D63-2007）           《公路桥涵地基与基础设计规范》

21.（JTG D64-2015）           《公路钢结构桥梁设计规范》

22.（JTG D70-2014）           《公路隧道设计规范》

23.（JTG D70/2-2014）          《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属

设施》

24.（JTG/T D70/2-01-2014）     《公路隧道照明设计细则》

25.（JTG/T D70/2-02-2014）     《公路隧道通风设计细则》

26.（JTG D81-2017）           《公路交通安全设施设计规范》

27.（JTG/T D81-2017）         《公路交通安全设施设计细则》

28.（JTG/T B07-01-2006）      《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》

29.（JTG B05-2015）           《公路项目安全性评价规范》

30.（GB/T 50283-99）          《公路工程结构可靠度设计统一标准》

31.（GB 50162-92）            《道路工程制图标准》

32.（交公路发[2007]358 号）    《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

33.（JTG 3830-018）           《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》

34.（JTGT 3831-2018）         《公路工程概算定额》

35.（JTGT 3832-2018）         《公路工程预算定额》

36.（JTGT 3833-2018）         《公路工程机械台班费用定额》

37.（建标[1999]278 号）        《公路建设项目用地指标》

38.（YD 2002-92）             《长途通信干线电缆线路工程设计规范》

39.（YD 5102-2010）           《通信线路工程设计规范》

40.（YDJ 44-89）              《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行

技术规定》

41.（GB 50689-2011）          《通信局（站）防雷与接地设计工程技术规定》

42.（GB 50374-2006）          《通信管道工程施工及验收技术规范

43.（GB 50198-2011）          《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

44.（GB 50174-2008）          《电子信息系统机房设计规范》

45.（ITU-T）                  《国际电工协会系列标准》

46.（GB 50057-2010）          《建筑物防雷设计规范》

47.（JGJ 16-2008）            《民用建筑电气设计规范》

48.（YDJ 9-90）               《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》

49.（YD 5121-2010）           《通信线路工程验收规范》

50.（GB 50168-2006）          《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

51.（JTG/T C10-2007）         《公路勘测细则》

52.（GB/T 20257.1-2007）      《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》

53.（GB/T 13923-2006）        《基础地理信息要素分类与代码》

54.（CH 1003-95）             《测绘产品质量评定标准》

55.（CH 1002-95）             《测绘产品检查验收规定》

56.（GB/T 18316-2008）        《数字测绘成果质量检查与验收》

57.（建质[2008] 216 号）      《建筑工程设计文件编制深度规定》

三、成果文件要求

1. 成果文件的组成：勘察设计说明、图纸等

2. 成果文件的深度

3. 成果文件的格式要求

4. 成果文件的份数要求

5. 成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求

（2）电子版的要求

（3）其他要求

6. 成果文件的展板、模型、沙盘、动画要求

7. 成果文件的其他要求

四、发包人财产清单

（一）发包人提供的设备、设施

1. 发包人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等

2. 发包人提供的设备清单：如计算机、投影、打印机、复印机等

3. 发包人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等

……

（二）发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与公路工程有关的原始资料

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料

4. 前一阶段研究或设计的成果文件及相应的批件

5. 发包人提供的技术标准、规范

6. 其他资料

……

（三）发包人财产使用要求及退还要求

1. 发包人财产使用要求

2. 发包人财产退还要求

……

五、发包人提供的便利条件

1. 发包人提供的生活条件

2. 发包人提供的交通条件

3. 发包人提供的网络、通信条件

4. 发包人提供的协助人员

……

六、设计人需要自备的工作条件

1. 设计人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2. 设计人自备的办公设备：如计算机、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3. 设计人自备的交通工具：如出行车辆等

4. 设计人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5. 设计人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6. 设计人自备的勘察检测仪器、设备、工具

7. 设计人应根据勘察设计实际需要：

（1）自行搜集或购买全部地形图、地质图、规划图及所涉及的其他图纸或资料，自费进行工程测量、工程勘察、研究试验及有关协调（包括签订协议）、调查和资料搜集等工作；

（2）自行搜集或购买相关路网交通工程设施的配置资料（包括通信、监控、收费、供配电、照明等设施）；沿线供电资料；沿线管线资料；沿线气象、环境、人文景观的有关资料；相关路网的管理运营体制资料；相关路网服务设施设置情况的资料；与交通工程相关的规划资料。

……

七、发包人的其他要求

发包人的其他要求包括：

……

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）设计

投 标 文 件

第一卷  资格审查文件

投标人：               （盖章）

年      月    日

目	录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

三、资格审查表

四、廉政承若书

五、其他材料

- 一、投标函

- 投标函

（招标人名称） ：

- 经现场踏勘和研究                    （项目名称）设计招标文件的全部内容（含第___号至第___号补遗书）后，我方就上述设计任务及相关服务进行投标，其中投标价详见报价函。

- 如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设计合同协议书所规定的期限内（本工程设计周期为     个月）完成通知要求的设计任务。

- 项目负责人姓名：      ，性别：   年龄：   ，现任职务：    ，职称：    。

- 如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

- 我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

- 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 我方以金额为人民币      万元的投标保证金与本投标函同时递交。

- 在此我方郑重承诺：我方将按发包人的要求提供高质量的后续服务，后续服务的承诺为：                            。

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年       月       日

- 二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

#### （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

姓名：         （法定代表人亲笔签字）性别：       年龄：       职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖单位章）

年    月    日

注：以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人出具。

#### （二）授权委托书（若有）

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

投  标  人：                （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人出具。

- 三、资格审查表

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 勘察资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
| 设计资质等级 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.在本表后应附法人营业执照副本（全本）的扫描件、设计资质证书副本（全本）扫描件、基本账户开户许可证或基本存款开户信息的扫描件。上述所有执照、证书扫描件均应加盖投标人单位章。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）拟委任的项目负责人资历表

| - 姓 名 |  |  | - 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术职称及专业 |  |  | - 学 历 |  | - 拟在本标段工程任职 |  |  |  |
| - 工作年限 |  |  |  |  | - 从事勘察设计工作年限 |  |  |  |
| - 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 时 间 | - 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | - 担任职务 |  | - 发包人及联系电话 |
| - 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应填写项目负责人相关情况。附拟委任的项目负责人的身份证、职称资格证书、毕业证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。

2.项目负责人须提供社保或税务机构开具在投标截止期之前的三个月内出具的缴费时间连续三个月以上的社保相关证明材料文件扫描件并加盖投标单位电子章。如投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料扫描件并加盖投标单位电子章。

- （三）投标人信誉情况表

投标人应针对第二章“投标人须知前附表”附录4的要求，在此对其信誉情况作出说明。并附 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对本单位未被列入“失信被执行人”的网页截图；“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）对本单位未被列入“严重违法失信企业名单”的网页截图；投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内均无行贿犯罪行为的承诺函，承诺函格式自拟。以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（四）投标人应自行承诺无以下任一情形

本单位自行承诺无以下任一情形： 1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 2.为本招标项目的代建人； 3.为本招标项目提供招标代理服务的； 4.与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； 5.与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 6.与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 7.被责令停业的； 8.财产被接管或冻结的； 9.经评标委员会认定会对承担本招标项目造成重大影响的正在诉讼的案件； 10.被省级以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该行政区域公路建设市场且处罚期末满的； 11.为投资参股本招标项目的法人单位。 12.年度交通建设项目年度信用考核在有效期为C级及以下的。 投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日

四、建设工程投标人廉洁承诺书（格式）

1、不以任何理由向招标人（或招标代理机构）及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品；

2、不以任何名义为招标人（或招标代表机构）及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用；

3、不以任何理由安排招标人（或招标代表机构）及其工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动；

4、不为招标人（或招标代理机构）及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等；

5、不与其他投标人串通报价，或者与招标人串通投标；

6、不向评标成员行贿谋取中标；

7、不以低于工程项目成本参与投标，损害国家、招标人利益。

投标人（签章）

年  月  日

# 五、其他材料

投标人认为必须提供的其他资料。

（项目名称）设计

投 标 文 件

## 第三卷    商务文件

投标人：                      （盖章）

年    月     日

目  录

一、报价函

二、报价清单说明

# 三、报价清单总表

### 一、报价函

致：             （招标人名称）

经现场踏勘和研究            （项目名称）设计招标文件的全部内容（含第  号至第  号补遗书）后，我方就上述设计任务及相关服务进行投标。

根据分析计算，我方愿以人民币（大写）       元（¥       ）的投标总报价，完成本招标项目规定的所有工作内容，并接受招标文件第三章“评标办法”第2.10款规定的对本投标价进行的“算术性修正”。同时，我方承诺：本投标价最终受“通用合同条款”第7.1款的约束和调整。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖电子章）

年    月   日

注：投标价精确到“元”。

- 报价清单说明

1.“报价清单”应与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”和“勘察设计技术要求”一起使用。投标人应根据本招标项目前一阶段（工可阶段）批复意见和强制性要求，按照本招标文件规定的勘察设计工作内容，认真阅读分析本招标项目勘察设计原始资料，在编制完成技术建议书的前提下，慎重提出“报价清单”，并以此作为本招标项目勘察设计费的基础。

2.设计人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的勘察设计工作，并将勘察设计费计入相应的报价项目中。“报价清单”所列的报价，应包括测量、勘察、测试、设计、专题研究等为完成本招标项目勘察设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的勘察设计费和后续服务费（招标配合和施工配合）、与勘察设计文件审查有关的各种会议的会务费、咨询费以及设计人自行委托咨询的咨询费，利润、税金等与此有关的一切费用。

3.公路工程勘察设计各阶段工作量及费用划分比例，应符合国务院价格主管部门制定的《工程勘察设计收费标准》（2002修订本）的规定。

4.“报价清单”为通用表格，投标人应根据招标项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在设计中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，发包人不另行支付。

5.投标人在“报价清单”中报价应以人民币为单位。

6. “报价清单”应单独密封在第二信封中，并注明“投标文件第二卷‘报价清单’”。

7.投标人应在“报价清单”后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便招标人对投标人设计报价的合理性作出判断。

- 三、公路工程设计工作报价清单表

单位：元（人民币）

| 序号 | 项 目 | 计量单位 | 实物工作量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公路工程初步设计 |  |  |  |
| 注： - 投标人仅需对本项目初步设计投标总价进行报价。 - 初步设计费用设置最高限价为98万元。 - 表内实物工作量仅参考，具体以实际为准。 |  |  |  |  |

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

地   址：

网   址：

电   话：

传   真：

邮政编码：

日          期：      年   月   日