福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准监理招标文件

（2023年版）

招标项目名称：清流县氟新材料产业园特勤消防站及附属配套设施建设项目监理

招标项目编号：晟联明招（2023）017号

招标人：清流县金星园建设发展有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：泉州晟联工程项目管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：高军

招标代理机构编制人：胡宁

招标文件编制日期：2023年12月

使用说明

一、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准监理招标文件》（以下简称“《标准监理招标文件》”）是根据《中华人民共和国标准监理招标文件》（2017年版）、《电子招标投标办法》，在总结《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准监理招标文件》（2018年版）实施情况的基础上，结合我省实际情况修订编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程监理招标项目。

二、《标准监理招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准监理招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中， 作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准监理招标文件》第五章“委托人要求”由招标人根据行业标准监理招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

五、《标准监理招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

六、《标准监理招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制，并公开征求各方意见、组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准监理招标文件》的修改意见和建议，可向福建省住房和城乡建设厅工程处或福建省工程监理与项目管理协会反映，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人可从福建省住房和城乡建设官网或福建省工程监理与项目管理协会的”福建建设监理网”下载电子文档。编制人员名单：骆水龙、汪雅玲、张树妹、林道隽、江如树、林巧珠、杨溢。参与修订主要人员名单：林俊敏、饶舜、江如树、张冀闽、卢晓文、林巧珠、汪雅玲、林道隽、杨春彪、刘星、余明初。

目  录

第一卷	3

第一章	投标邀请书	4

第二章  投标人须知	9

第三章  评标办法	15

第四章  合同条款及格式	17

第二卷	45

第五章  委托人要求	46

第三卷	49

第六章  投标文件格式	50

# 第一卷

## 投标邀请书

### 投标邀请书（适用于邀请招标）

清流县氟新材料产业园特勤消防站及附属配套设施建设项目监理投标邀请书

福建省明信德工程咨询有限公司、福建省三明市工程项目管理有限公司、福建省建福工程管理有限公司、福建工标建设发展有限公司、福建互华土木工程管理有限公司、厦门天恒建业工程管理有限公司、福建省冠成天正工程管理有限公司、福建恒信工程咨询有限公司、福建恒实建设发展有限公司、泉州三众工程管理有限公司、福建省广厦工程咨询有限公司、福建省建诚工程咨询有限公司、福建万川工程管理有限公司、厦门恒华泰工程管理有限公司、福建中枢建设发展有限公司、 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司、福建省明兴工程建设有限公司、福建承辉工程项目管理有限公司、同舟国际工程管理有限公司、福建宏昌工程项目管理有限公司、  福建新时代项目管理有限公司、 福建奂然建设工程有限公司、晨越建设项目管理集团股份有限公司、 福建源恒工程监理有限公司、四川良友建设咨询有限公司、福建宏涛工程咨询有限公司、厦门宏业工程咨询有限公司、福建锦泰工程项目管理有限公司、泾清项目管理有限公司、厦门建实工程管理有限公司、中诚运玛咨询股份有限公司、 福建至诚工程管理服务有限公司、福建省全过程工程管理有限公司、中禹鑫工程项目管理有限公司、三明市博辉工程管理有限公司、福建闽华晟工程管理有限公司、福建鼎就建设有限公司、福建正月建设有限公司、福建云翔彬建设工程管理有限公司、福建省成达工程管理有限公司、福建中恒达建设项目管理有限公司、福建金辉茂工程项目管理有限公司、福建省裕途建设有限公司、福建省千勤工程管理有限公司、中龙建（福州）工程建设咨询有限公司、安徽惠宏工程管理咨询有限公司、福建德泽建设有限公司、福建中晖立建设工程管理有限公司、玖安宏盛工程项目管理有限公司、福建南平佑暄建设有限公司、惠安建设监理有限公司、福建省玥豪工程管理有限公司、中建骏业（福建）集团有限公司、福建客佳仁建设工程项目管理有限公司、福建弘源工程管理有限公司、中科思成建设集团有限公司、厦门中达利工程管理有限公司、福建永拓工程项目管理有限公司、宏骏工程管理有限公司、福建中民泰丰工程管理有限公司、厦门中城投项目管理有限公司、福建昇腾项目管理有限公司、厦门建兴工程管理有限公司、恒昇纬业工程咨询有限公司、福建顺鼎工程管理有限公司、福建春眠建设有限公司、之一建设有限责任公司、福建世圣工程项目管理有限公司、合肥始壹工程咨询有限公司、福建瑞凌万帆工程管理有限公司、睿闽工程咨询有限公司、福建庸博咨询有限公司、大华建设项目管理有限公司、福建省硕辰工程管理有限责任公司、福建佳龙工程建设监理有限公司、中晋工程项目管理有限公司、福建诚翔工程管理有限公司、福建乐筑工程管理有限公司、福建莲和工程项目管理有限公司、福建朱雀工程咨询有限公司、福建合熠晟工程监理有限公司、清流县盛泰工程管理有限公司、福建恒灿工程管理有限公司、福建展拓工程管理有限公司、三明市旺安工程咨询管理有限公司、福建锐特建设咨询有限公司、福建省泽渲锦建设工程有限公司、三明津建工程咨询有限公司、三明市鑫宏旺工程管理有限公司、清流县宏德工程管理有限公司、福建吉巧建设工程有限公司、福建华晟金誉建设监理有限公司、福建省国匠传承工程管理有限公司（被邀请单位名称）：

- 招标条件

本招标项目清流县氟新材料产业园特勤消防站及附属配套设施建设项目监理已由 清流县发展和改革局以清发改〔2022〕3号批准建设，项目业主为清流县金星园建设发展有限公司，建设资金来自上级拨款，招标人为清流县金星园建设发展有限公司，委托的招标代理单位为泉州晟联工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行邀请招标。

- 项目概况与招标范围

2.1工程建设地点：三明市清流县。

2.2工程建设规模：1)建筑面积：特勤消防楼8715.48m2、训练塔405.24m2、门卫32.12m2。2)层数：特勤站地下1层、地上6层，训练塔地上6层、门卫地上1 层， 檐口高度：特勤消防楼22.95m，训练塔21.6m、门卫3.5m。3)结构质式：钢筋混凝土框剪结构。4)基础类型：地下生活泵房为混凝土筏板基础，其余为条形基础。5)装饰情况：全装修。水泥砂浆楼地面、防滑地砖楼地面、防静电水泥砂浆楼地面、乳胶漆墙面、乳胶漆顶棚、吊顶天棚等。6)混凝土情况：主体浇筑采用泵送商品混凝土，二次构件浇筑按非泵送商品混凝土考虑。项目总投资约3000万元。

2.3招标范围和内容：清流县氟新材料产业园特勤消防站及附属配套设施建设项目全过程监理，工程监理服务期为工程施工总承包全过程直至保修期结束。全过程监理包括施工准备阶段、施工阶段和竣工验收、保修阶段的监理。

2.4建筑安装工程费：暂按3000万元。

2.5 建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费。

2.5.1建设工程施工阶段监理服务费：按照清开管纪﹝2019﹞20号文，暂按3000万工程造价取费，工程监理费54.67万元，最终按结算审核造价作为取费基数。

2.5.2 建设工程其他阶段监理服务费包括：可将 /作为参考依据，勘察阶段（若有）监理服务费/元、设计阶段（若有）监理服务费/元、保修阶段（若有）监理服务费      /元。

2.6 施工阶段监理服务期：270日历天。

2.7质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及其他相关规范合格标准。

- 投标人资格要求及资格审查办法

3.1具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。

3.2本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于乙级房屋建筑工程监理资质。

3.3拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为房屋建筑工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

3.4本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，则由两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标，联合体应由/为牵头人，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.5本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有 /  监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询。

3.6投标人“工程业绩”要求：    /  个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的/中的/，等级为/级。

3.7投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求：/个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的/中的/，等级为/级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。

3.8其他资格要求：无。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年12月7日至2023年12月12日17：30分前将确认函（确认函格式见附件1-1）盖章后扫描并发送至招标代理邮箱(2483563326@qq.com)。若在规定时间内没有回复确认函的单位视为放弃本项目邀请。

- 评标办法

根据《关于加强政府投资项目管理有关事项的通知》清政办【2021】78号文及《关于加强政府投资项目管理有关事项的补充通知》要求，本招标项目开标将按以下程序进行：

5.1招标文件发布3日后， 即2023年 12月13日10：00，由招标业主单位代表和县公共资源交易中心工作人员及行业主管部门的监督下，从邀请符合资质并确认参加的企业中随机抽取3名中标候选人，程序如下：第一轮由招标单位代表随机抽取代表投标人的号码，并由县公共资源交易中心工作人员进行登记(在场人员签名)；第二轮由招标单位代表公开随机抽取其中3个号码，第1个号码对应的投标人为第三中标候选人，第2个号码对应的投标人为第二中标候选人，第3个号码对应的投标人为第一中标候选人，并由县公共资源交易中心工作人员进行登记(在场人员签名)。以上公开随机抽取中标候选人过程，社会各界人士均可参与监督。

5.2招标人当日在“清流县政府门户网站”公示抽取结果，公示期3日（2023年 12月 13 日-2023年 12月 17 日）。对公开抽取结果有异议的，应当在公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3个工作日内做出答复，做出答复前，暂不发出中标通知书。

5.3公示期满无异议的，由招标人向中标人直接发出中标通知书；在公示期内有异议的，由评标委员会对异议等进行评审并作出决定。评标委员会成员应从相应的评标专家库中随机抽取3人(或3 人以上单数)，评标专家的抽取应在行业主管部门、招标人的监督下进行。

5.4中标单位在收到中标通知书之日起5个日历天内与招标人签订合同，否则视为放弃中标。

- 投标文件的递交

根据《关于加强政府投资项目管理有关事项的通知》清政办[2021]78号文及《关于加强政府投资项目管理有关事项的补充通知》要求，三名中标候选人要在公示期内按要求向招标人递交密封完整的投标承诺文件(一正四副）；投标承诺文件递交的截止时间（投标截止时间）：2023年 12 月 17 日17时00 分，提交地点为清流县金星园建设发展有限公司，逾期视为放弃。承诺文件格式附后。

- 发布公告的媒介

招标公告同时在“清流县政府门户网站”上发布。

- 联系方式

招标人：清流县金星园建设发展有限公司

地址：福建省三明市清流县龙津镇城南工业路27号，邮编：365300

电子邮箱:/

电话：0598-8700052，传真：/

联系人：范先生

招标代理机构：泉州晟联工程项目管理有限公司

地址：三明市三元区沪明新村250-1栋，邮编：365000

电子邮箱:2483563326@qq.com

电话：0598-8258820，传真：0598-8258820

联系人：杜先生

招投标监督机构名称：清流县住房和城乡建设局

地址：清流县碧林北路6幢

联系电话：0598-5322803

#### 附件1-1：确认通知（适用于邀请招标）

确认通知

（招标人名称）：

我方已于    年    月    日收到你方    年    月    日发出的 		（项目名称）招标的投标邀请书，并确认 		（参加/不参加）投标。特此确认。

被邀请单位名称：                 （盖单位电子公章）

法定代表人： 	（盖电子姓名章）

年      	月     	日

## 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外——填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标人须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

（4）本招标文件中“以上”的含本数，“以下”的不含本数。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 名称：清流县金星园建设发展有限公司 地址：福建省三明市清流县龙津镇城南工业路27号 联系人：范先生 电话：0598-8700052 |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：泉州晟联工程项目管理有限公司 地址：三明市三元区沪明新村250-1栋 联系人：杜先生 电话：0598-8258820 |
| 3 | 1.1.4 | 招标项目名称、 报建编号、招标项目编号和标段划分（若有） | 招标项目名称：清流县氟新材料产业园特勤消防站及附属配套设施建设项目监理 报建编号：/ 招标项目编号：晟联明招（2023）017号 标段名称（若有）：/ 标段编号（若有）：/ 招标人允许投标人参加投标的标段数量： 1 招标人最多允许投标人中标的标段数量： 1 |
| 4 | 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见招标公告 |
| 5 | 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告 |
| 6 | 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和 建设周期 | 工程项目施工预计开工日期：/年/月 /日 建设周期：/年/月/日至/年/月/日或注明总工期为270日历天。 |
| 7 | 1.1.8 | 建筑安装工程费 | 详见招标公告 |
| 8 | 1.2.1 | 资金来源 | 详见招标公告 |
| 9 | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 10 | 1.3.1 | 招标范围 | 已落实 |
| 11 | 1.3.2 | 施工阶段 监理服务期限 | 施工阶段监理服务期： 270日历天。 |
| 12 | 1.3.3 | 质量标准 | 详见招标公告 |
| 13 | 1.4.1 | 投标人资质要求、能力、信誉 | （1）具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。 （2）资质要求：本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于乙 级房屋建筑工程监理资质。 （3）工程业绩要求： 1）投标人“工程业绩”要求：/个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的/中的/ ，等级为/级。 2）投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求： /个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的/中的/，等级为/ 级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。 3）“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的“专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。 （4）信誉要求：本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询。省公共资源交易电子公共服务平台要加强与该系统对接，实现数据同步交换更新。 注：①在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”），每季度首月10日前公布投标人上季度的企业季度信用得分、行业季度平均分和各类行为的行业季度平均分。 ③对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。 ④企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ⑤由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人在投标文件中附上名称变更证明材料的同时，还应当在投标截止前按照招标文件的要求将变更证明材料单独提交给招标人。应提交而未提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 （5）总监理工程师资格要求：拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书；注册专业要求为房屋建筑工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。 （6）其他主要人员要求： 岗位名称; 人数; 最低资历要求. 专业监理工程师; 1人; 取得国家或省级建设行政主管部门颁发的注册监理工程师岗位证书或省级建设行政主管部门委托或指定的培训机构颁发的监理工程师岗位培训证书，专业为房屋建筑工程专业。. 监理员; 1人; 取得国家或省级建设行政主管部门颁发的注册监理工程师岗位证书或省级建设行政主管部门委托或指定的培训机构颁发的监理员岗位培训证书，专业为房屋建筑工程专业。. 投标人无需在投标文件中提供其他监理人员名单，只需承诺按招标文件要求配备其他监理人员并在投标文件中提交《项目监理机构人员到位承诺书》,中标后按招标文件要求承诺到位。 （7）其他要求：具体要求详见招标文件第三章“评分标准”和第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 14 | 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 15 | 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 不得存在第二章“投标人须知正文部分”第 1.4.3 款规定的任何一种情形。 |
| 16 | 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。但应明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。 |
| 17 | 1.11.3 | 偏差 | ☑不允许 □允许，偏差范围： 偏差幅度： |
| 18 | 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | 对招标文件所作的澄清、修改文件（如有）等 |
| 19 | 2.2.1 | 投标人要求 澄清招标文件 | 投标人对招标文件有疑问的，于2023年12月12日11:30前投标企业以纸质书面报告盖章后提交至招标人。逾期提交的视为无效。 |
| 20 | 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 形式：招标人在上述时间前通过“清流县政府门户网站”进行答复、澄清。 |
| 21 | 2.2.2 | 招标文件修改发出的形式 | 形式：招标人在上述时间前通过“清流县政府门户网站”进行答复、澄清。 |
| 22 | 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 | 招标文件要求的以及投标人认为有必要提供的其他资料 |
| 23 | 3.2.1 | 建设工程施工阶段 监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费 | 按照清开管纪﹝2019﹞20号文，暂按3000万工程造价取费，工程监理费54.67万元，最终按结算审核造价作为取费基数 |
| 24 | 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 25 | 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑不要求 |
| 26 | 3.4.3 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 27 | 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 28 | 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许， |
| 29 | 3.1.1 | 要求提交的 投标文件内容 | 投标承诺文件(一正四副） |
| 30 | 3.7.3 | 投标文件编制和 加密要求 | / |
| 31 | 3.7.3 | 投标文件所附证书证件、单据要求 | / |
| 32 | 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | / |
| 38 | 6.3.1 | 评标办法 | 详见招标公告 |
| 39 | 6.3.3 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 推荐中标候选人的人数：3个 |
| 43 | 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □不要求 ☑要求 履约担保金额：为中标合同价的 10％ 履约保证金的形式：现金、银行保函、工程担保、建设工程保证保险。 履约担保期限：履约保证金应在监理服务期满后七天内返还 允许投标人以现金（电汇或者转账）、银行保函方式递交履约保证金。鼓励允许投标人使用担保保函、保证保险递交履约保证金。 招标人有要求中标人提交履约保证金的，应当在招标文件中明确提交方式、金额及对等互保条件，中标人应当响应。履约保证金不应超过中标监理服务费的10%，且招标人应当在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。 |
| 44 | 7.7 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 45 | 8.5.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：清流县住房和城乡建设局 地点：清流县碧林北路6幢 电话：0598-5322803 |

## 第三章  评标办法

详见招标公告

## 第四章  合同条款及格式

说明：

1. 本章在《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）的基础上，结合我省实际情况进行调整。

2. 招标人原则上应当引用本章第二节“通用合同条款”的全部条款内容。

3. 本章第三节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。

- 第一节  协议书

委托人（全称）： 清流县金星园建设发展有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：清流县氟新材料产业园特勤消防站及附属配套设施建设项目监理；

2. 工程地点：三明市清流县；

3. 工程规模：：1)建筑面积：特勤消防楼8715.48m2、训练塔405.24m2、门卫32.12m2。2)层数：特勤站地下1层、地上6层，训练塔地上6层、门卫地上1 层， 檐口高度：特勤消防楼22.95m，训练塔21.6m、门卫3.5m。3)结构质式：钢筋混凝土框剪结构。4)基础类型：地下生活泵房为混凝土筏板基础，其余为条形基础。5)装饰情况：全装修。水泥砂浆楼地面、防滑地砖楼地面、防静电水泥砂浆楼地面、乳胶漆墙面、乳胶漆顶棚、吊顶天棚等。6)混凝土情况：主体浇筑采用泵送商品混凝土，二次构件浇筑按非泵送商品混凝土考虑。项目总投资约3000万元。；

4.建筑安装工程费：暂按3000万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码：      ，注册号：           。

五、签约酬金

按照清开管纪﹝2019﹞20号文，暂按3000万工程造价取费，工程监理费54.67万元，最终按结算审核造价作为取费基数

六、期限

1. 施工阶段监理服务期：270日历天。

2. 本项目为全过程监理，包括施工准备阶段、施工阶段和竣工验收、保修阶段的监理

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式  份，具有同等法律效力，双方各执   份。

委托人：   （盖章）                  监理人：   （盖章）

住所：                               住所：

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人或其授权                   法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）              的代理人：（签字或盖章）

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

- 第二节  通用合同条款

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 第三节  专用合同条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /      。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

⑴ 本监理合同协议书及附件

⑵ 中标通知书；

⑶ 投标文件、授权书、履约担保；

⑷ 双方签认的补充或修正文件；

⑸ 合同专用条件（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

⑹ 合同通用条件；

⑺ 委托人提供的监理服务依据（施工合同、监理规程、技术规范、施工图纸）；

⑻ 监理规范和技术规范；

⑼ 合同约定的构成本合同组成部分的其他文件。

（10）监理招标文件及招标文件附件

（11）合同履行过程中双方签订的关于洽商和变更的补充协议、委托人制定的关于对监理人进行管理的相关制度、双方共同确认的关于本项目的各类会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均构成合同文件的组成部分。上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确或不一致之处，则以上述序号在先者为准。但是对属于同一类内容的文件，应以最新签署或者最新颁发的版本为准。

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括： 本项目的全过程监理，全过程监理包括施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段、保修阶段的监理。

2.1.2 监理工作内容还包括：

- 编制监理规划、监理实施细则；

- 熟悉合同文件，了解施工现场；

- 参与交桩和设计交底工作，查验承包人提交的复测成果和施工组织设计；

- 督促和检查承包人建立质量保证体系；

- 参加第一次工地会议，主持常规工地会议；

- 发布开(复)工令，批准单项工程开工报告；

- 审核承包人项目经理的资质，以及其他派驻现场的主要技术、管理人员的资质；

- 验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

- 建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

- 审查承包人拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验；

- 审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

- 审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；

- 审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

- 审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划；

- 要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

- 签发中间交工证书；

- 调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

- 发布停工令；

- 对已完工程进行准确计量；

- 签发中期支付凭证；

- 发布变更令；

- 受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

- 根据合同规定处理违约事件，协调争端，在诉讼过程中作证；

- 编制监理工作月报、季报和年报；

- 对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收；

- 签发交工证书；

- 督促、审查承包人按管理部门和发包人的要求编制竣工文件和结算文件；

- 编制并提交监理方面的竣工文件；

- 配合委托人的竣工验收和工程移交工作；

- 保修阶段的监理；

- 组织验收检验批、隐蔽工程、全部分项工程；

- 通用条件2.1.2规定的监理工作内容；

- 《建设工程监理规范》及国家、住建部、项目所在省、市、建设管理部门颁布的有关法律、法规、规章等规定的监理工作内容。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1、适用的法律、法规、规章；

2、国家和行业有关标准、规范、规程；

3、《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013；

4、与监理合同、施工合同等有关的第三方的合同、协议；

5、工程前期有关文件；

6、工程设计文件和图纸；

7、工程实施过程中有关的函件。

2.2.2 相关服务依据包括：合同实施期间国家、地方政府、行业主管部门如发布新的法律、法规、规章，或标准、规范、规程等，监理人在征得委托人同意后应按新的法律、法规、规章，或标准、规范、规程等执行。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备，项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。监理人员应保持相对稳定，除《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程监理项目备案工作的意见》（闽建建【2013】35号）规定情形（如下所示）外，监理人不得擅自变更监理人员。

（1）因患病等身体原因无法坚持施工现场监理工作的（须提供三甲医院相应病例证明材料）；

（2）退休、离职或者执业资格证件失效的；

（3）因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场监理工作的；

（4）施工工期超过监理合同工期三个月以上的；

（5）监理单位根据建设（代建）单位要求进行更换的；

（6）其他具有正当变更理由的情形。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

①审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得委托人的批准；②主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。③征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。④工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范质量标准的工序、分项分部工程和不安全施工作业有权通知承包人停工整改、返工。⑤工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权，并交委托人审核确认。⑥在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核，结算工程款的计量及结算款的复核，并报委托人审核确认及批准。在得到委托人的批准后，完成工程量及工程款的签认并发放给承包人。⑦对工程建设有关事项包括工程规范、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。⑧依据监理合同、委托人与第三人签订的正式合同、协议及附件、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及国家、住建部、项目所在省、市、建设管理部门颁布的有关法律、法规、规章等的要求履行监理服务的职责范围和权限，但监理人在行使以下事项权利前必须先取得委托人的批准：1、设计变更；2、工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；3、总监理工程师签发的任何付款凭证及主要管理人员的更换；4、主要材料的确定、进场审核；5、需要进行二次设计及专业分包的分部分项工程及分包单位的确定；6、工程试验单位资质审核；7、施工组织设计、施工总进度计划的批准；8、工程开工、复工令等批复；9、委托人认为必须取得批准方能实施的其他主要事项 。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：要求承包人调换人员，需经发包人书面同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：（1）监理规划：收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议前7天递交2份给委托人。

（2） 监理实施细则：对专业性较强、危险性较大的分部分项工程应编制监理实施细则，并在相应工程开始施工前7天递交2份给委托人。

（3）监理月报：编制监理月报于每月30日前递交2份给委托人。

（4） 专项报告：对于质量事故、安全事故、紧急抢险等事项，以及其他委托人要求提交的专项报告，应在事件发生后或委托人提出要求后7天内递交2份给委托人。

（5）委托人要求提交的其他报表、报告、证明、证书、记录、纪要等文件，应按监理或施工承包合同约定的时间、份数提交，并满足工程进展的要求。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人。

监理人应在本合同终止后  10 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：合同终止后10日内。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意在  7  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费

5. 支付

5.3 支付酬金

预付款：无 。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

正常工作酬金的支付：（1）本工程施工期内监理服务费与施工进度同比例（按施工已完工程量的80%）支付监理费月进度款（当月监理费=当月应支付施工进度款/施工中标总价*监理费签约合同价），工程竣工验收合格（以竣工备案合格日期为准）后支付至监理费合同总额的80%；工程竣工验收合格结算审核后以工程造价审核结果按实调整监理费总额，并付至调整后监理费总额的97%；（若政策性调整造成工程停建、缓建、规模减少，则监理费按实际完成工程量计算后比例支付，若政策性调整后造成工程扩大、规模增加，则监理费不另行调整，委托人不另外承担违约责任；无论施工工期延长或缩短，委托人均不另行支付其他补偿费用或奖励金。）余下部分待保修期满后15天内付清所有监理酬金尾款。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：  双方签字盖章后生效。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交  /  进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 (2)种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝建筑安装工程费节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：在监理合同有效期间或合同专用条件规定或中标后监理合同协议书规定的期限内，未经业主的书面同意，监理单位不得泄露业主与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料，涉及本项目的所有的资料，期限为永久。

监理人申明的保密事项和期限：    在监理合同有效期间或合同专用条件规定或中标后监理合同协议书规定的期限内，未经业主的书面同意，监理单位不得泄露业主与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料，涉及本项目的所有的资料，期限为永久    。

第三方申明的保密事项和期限：   在监理合同有效期间或合同专用条件规定或中标后监理合同协议书规定的期限内，未经业主的书面同意，监理单位不得泄露业主与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料，涉及本项目的所有的资料，期限为永久 。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：      须经委托人书面批准   。

9. 补充条款

9.1是否要求监理人提交履约保证金：

□不要求

☑要求

履约担保：为中标合同价的10％

履约担保采取以下第1、2、3、4、形式：

1.现金。以现金形式递交的，应由监理人基本账户转出。

2.银行保函。以银行保函递交的，应由监理人账户所在银行出具，所需费用由监理人承担。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

3.工程担保。采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由监理人承担。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

4.建设工程保证保险。采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经国家金融监督管理总局批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由监理人承担。

保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，监理人应对履约担保材料的真实性负责。

提交时间：在收到中标通知书后7日历天内，并在签订合同协议书之前。

退还时间：履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。

9.2监理部人员的管理方面

9.2.1工程开工后监理人承诺到场的人员必须无条件在合同签订后10天内到位。

9.2.2监理部应根据项目配备监理人员，监理部人员未按投标人员数量每少一人罚款3万元;对于监理人承诺的主要人员确实无法到场的可进行更换，但须经委托人同意，变更后人员的持证水平及工作业绩不得低于变更前的人员标准，每人每次向招标人交纳（监理服务费2%且不少于人民币壹拾万元）万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳（监理服务费6‰且不少于人民币叁万元）万元的违约金。

除合同约定允许更换的情形外，监理人擅自更换总监理工程师的，每人每次向招标人交纳十万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳三万元的违约金。

9.2.3合同实施期间，监理人主要人员若需离岗，必须向委托人请假且经委托人同意后方可离岗，总监每月至少有25天必须在岗，各专业监理工程师与监理员每月至少有25天必须在岗，各专业监理工程师同一时段请假人数最多1人，各监理员同一时段请假人数最多1人。各专业监理工程师及监理员请假期间，监理人应派相应专业人员暂时顶替，用于顶替人员的资格、业绩和信誉不得低于被顶替者，并送委托人备案。若考勤统计发现总监不在施工现场时，按每发现一人次扣除违约金5000元人民币；若各专业监理工程师不在场，每发现一人次扣除违约金2000元人民币；若监理员不在场，每发现一人次扣除违约金500元人民币。若考勤统计，发现监理机构人员不在岗人次一个月内累计超过10人次（包括10人次）或总监在岗时间一个月内少于15天，委托人有权取消监理合同，并重新委托他人监理，并可不予支付尚未支付的监理费，委托人还有权依法向监理人追究因解除合同给委托人造成的其它损失，并要求监理人赔偿。

9.2.4总监理工程师、总监代表或专业监理工程师、监理员经连续3次抽查均未在岗，或连续未参加各种例会、协调会、专题会议达2次的，均视同未到位。总监理工程师未到位，每人次按5000元支付违约金；专业监理工程师未到位的，每人次按2000元支付违约金；监理员未到位的，每人次按500元支付违约金，并从监理费用中扣除（特殊情况经业主同意除外）。

9.2.5监理必须每周定期召开监理例会，由总监理工程师主持。未执行者一次罚款500元。

9.2.6监理部应按相关规范要求安排旁站监理，关键工序未按规范进行旁站监理，每次处罚500元;

9.2.7施工期间，现场监理人员的人身意外伤害保险由监理人负责办理并承担保险费，监理人应承担全部责任，产生的一切后果均与委托人无关。

9.3质量、安全、文明施工监理方面：

9.3.1本工程监理质量目标至少要达到合格标准，且应达到施工合同约定的质量标准，工程未达到施工合同约定的质量等级时，属监理人责任的，监理人应按本合同监理费总额的20%的向委托人支付违约金并赔偿因监理人原因引起的委托人的全部损失。

9.3.2因监理人故意或重大过失，致使工程发生质量、安全事故，监理人应按本合同监理费总额的20%的向委托人支付违约金并全额赔偿损失。

9.3.3未按规定实施质量、安全、文明监理而被委托人发现或被主管部门检查发现的，每项次按酬金的1%～5%支付违约金。

9.3.4如出现严重工程质量问题，监理人按照国家建筑工程质量管理条例的有关规定承担相应责任。

9.3.5监理部应加强施工过程中的监督，若发现不符合施工规范的行为，应及时发出整改通知单；施工中监理发出整改通知单，施工单位不理继续施工，监理未及时采取措施发出停工令并向业主汇报、向政府主管部门反映，防止事态发展。一次罚款1000元；

9.3.6监理责任期内监理人必须确保工程事中控制、隐蔽工程分项验收监管到位，若分项验收完成后，被业主或其委托中介机构检查发现监理人员验收合格的分项工程存在不合格事项，按2000元/次扣除监理费，累计三次以上更换该验收专监。累计达到五次以上，更换总监；更换总监后仍出现该现象的，完成当期工程后合同终止，后续分期工程业主另行发包，产生的所有损失均由乙方自行承担。

9.3.7监理部应根据规范要求进行原材料进场取证，进场材料未见证取样每次处罚1000元;进场材料见证取样及取样送检过程中弄虚作假，一次罚款5000元；

9.3.8重要的测量必须由专业的测量工程师进行测量，如桩位复核、定位点、垂直度测量、首层轴线复核等。

9.4合同、费用监理方面：

9.4.1未按施工合同和监理规范审查批准变更价款的，每项次按1000～3000元支付违约金。未按规定批准发布施工图纸或设计变更，每项次按1000～3000元支付违约金。

9.4.2未按规定进行工程计量，签发支付证书，或将未经批准的变更价款纳入支付证书并签发支付证书的，每次按1000～3000元支付违约金。

9.4.3未按规定审查工程计量、变更价款、支付证书，或审查工程结算文件，涉及金额误差率超过10%的，按误差金额乘以综合监理费率的5倍支付违约金。给委托人造成损害或损失的，应当全额赔偿损失。

9.4.4未按规定的程序、期限实施费用监理，或审查批准的经济签证或工程洽商有重大错误的，每次按3～5万元支付违约金。给委托人造成损害或损失的，应当全额赔偿损失。

9.4.5监理人弄虚作假、伪造签字的，每人次按3～5万元支付违约金。给委托人造成损失的，应当全额赔偿损失。

9.4.6施工过程中的设计变更签证及各项签证，监理必须事先向业主汇报确认方可办理，否则一次罚款500元；

9.4.7监理在审核进度款和工程结算审核中不得与施工单位串通出具虚假资料，否则发现一次罚款2万元；

9.5凡发现有下列情况之一的，视情节轻重每次计扣违约金3～5万元，情节严重的将清退出场，给予通报：

（1）与承包人串通一气，对工程质量弄虚作假，给施工造成不利影响和损失的；

（2）故意刁难承包人的；

（3）吃、拿、卡、要或接收承包人礼金、礼物，经核查属实的；

（4）对所监理的工程项目，出现与监理职责有关的工程质量事故；

（5）伪造原始资料、监理凭证、未经检查盲目签字的；

（6）执行和掌握技术标准、规范、设计图纸、施工承发包合同不严格，且造成损失或不利影响的；

（7）不编制监理月报或监理日记，不编写监理细则或见证取样计划的；

（8）无偿使用承包人各类驻地设施(包括：办公设施、生活设施等)，无偿接受承包人提供伙食等；

（9）对工程重点部位、关键工序检查无记录，应旁站而不到场的；

（10）监理人未履行监理职责，或监理工作不符合合同约定或监理规范规定的标准的；

（11）其它严重违纪、违规、失职行为，并经核查属实的。

上述违约金、赔偿金可直接从酬金或履约保证金扣除。

除合同另有约定外，上述累计赔偿额不超过酬金总额（扣税），但由于监理人故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

9.6监理合同执行期间，出现下列情况之一的，发包人将没收监理人的部分或全部履约担保金，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由监理人自负：

（1） 监理人违反监理合同的约定，将监理服务的任何部分转让或分包或挂靠的；

（2） 总监理工程师不到位或未经批准更换，或其他其他监理人员不到位比例超过30%，或关键监理人员不能胜任而监理人又不能及时更换的。

（3）监理人不履行监理职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成重大损失的。

（4）监理人在投标过程中或履行合同期间涉嫌欺诈行为的；

（5） 监理人严重违反监理规范或强制性条文，或对主要工程或关键工序不进行旁站、巡视或抽检的。

（6） 监理人员严重失职造成重大工程事故或严重违反职业道德、营私舞弊或收受贿赂的。

（7）监理人其他严重违反合同的行为。

9.7现场条件及人员方面：

9.7.1委托人不另行提供工地现场办公室、办公设施、工地宿舍、食堂、通讯设施以及其他监理设施。

9.7.2在监理期间，委托人不提供工作人员或服务人员，监理人自行雇佣。

9.8工期及施工进度的管控：

9.8.1若因监理人责任导致工期延误，委托人有权索赔，每延误一天工期索赔金额为本合同监理费的2‰。

9.8.2严格按照工程进度计划控制进度，主控工程节点延期进度计划时间15天及以上，总监必须提供其专项书面进度报告，说明工期滞后原因及分项时间。以上工作未履行的业主可以据此提出总监更换要求。更换总监后仍出现该现象的，完成当期工程后合同终止，后续分期工程业主另行发包，产生的所有损失均由乙方自行承担。

9.9监理人应向委托人支付的违约金，委托人有权在任何应向监理人支付或退还的款项中直接予以抵扣，监理人对此不得有异议。

9.10本施工阶段监理服务期限延长或缩短均不调整监理服务费。

9.11监理应对工程实施过程中的造价和承包人提交的结算价认真审核，并对审核结果负责，若监理人对工程实施过程中的造价或结算金额审定数超出委托人审定金额的5%，对监理人按核减金额（超出最终审定金额5%部分）的3%扣减监理费。

9.12 施工单位提供质量安全备案、合同备案、施工许可需要的施工组织设计、专项方案等材料及证件后2日内监理未完成审核的，扣罚监理费5000元/日。

9.13 监理单位应配合甲方办理施工许可证备案手续，按施工合同约定时限执行，及时提供监理单位备案资料，因监理单位资料不齐全或人员无法备案造成手续无法办理的，每延迟一日罚款5000元。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                                                   。

A-2 设计阶段：                                                   。

A-3 保修阶段：：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                       。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | 无派遣 |  |  |
| 2. 辅助工作人员 | 无派遣 |  |  |
| 3. 其他人员 | 无派遣 |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | 无 |  |  |
| 2. 生活用房 | 无 |  |  |
| 3. 试验用房 | 无 |  |  |
| 4. 样品用房 | 无 |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 7 |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1 | 7 |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 | 7 |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 7 |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | 无 |  |  |
| 2. 办公设备 | 无 |  |  |
| 3. 交通工具 | 无 |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | 无 |  |  |

### 第四节  合同附件格式

#### 附件一：履约保证金格式

履约担保

（委托人名称）：

鉴于                       （委托人名称，以下简称“委托人”）与

（监理人名称）（以下称“监理人”）于     年   月    日就                         （工程名称）监理及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和监理人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

查验网址：          （必填）

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经委托人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

- 履约保证保险（凭证）

（委托人名称）：

鉴于             （委托人名称，以下简称“委托人”）接受        （监理人名称，以下称“监理人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

3. 保险有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的竣工之日后90日止。

4. 在本保险有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 委托人和监理人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

查验网址：          （必填）

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经委托人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

- 附件二：其他

# 第二卷

## 第五章  委托人要求

### 委托人要求

委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。

委托人要求通常包括但不限于以下内容：

一、监理要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的监理要求，一般应包括以下内容：

1、项目概况

详见招标公告。

2、监理范围及内容

详见招标公告。

3、监理依据

（1）本工程监理规范采用现行《建设工程监理规范》（GB/T50319）。

（2）本工程施工采用的规范为国家、省、市颁布的现行设计、施工规范及有关规定。

（3）本工程采用的特殊工程规范、标准：无。

4、监理人员和试验检测仪器设备要求

投标人在本工程监理期间需投入的监理人员和试验检测仪器设备至少需满足监理工作要求。

5、其他要求

（1）按照国家现行的监理规范编制本工程的《监理规划》和《监理实施细则》，监理人在施工过程中须严格控制工程造价，严格控制设计变更、项目增加及现场签证，认真审核各类工程款项及竣工结算，控制进度款的拨付，所有经济和工期签证须经招标人的授权人签署方生效；如施工中发现监理人员签署不实的经济和工期签证，监理人须对此签证造成的损失负赔偿责任，赔偿金额计算详见本附件“合同专用条件”第4.1.1款。

（2）严格执行相关安全规范及流程，控制各类安全事故率。

（3）严格控制设计变更、项目增加及现场签证，避免施工单位的工程索赔，若发生上述事项，监理人必须提出处理意见报委托人审核。认真审核各类工程款项及竣工结算，投资控制符合相关合同文件规定,做好监理工作。

6、工程技术要求：

（1）应严格按照施工验收规范、建设工程施工监理规范及国家、地方颁布的相关技术规范对本工程进行监理。

（2）监理人应当根据招标人的要求，客观、公正的执行任务。

（3）监理人中标后不得转让工程监理业务，也不允许其他单位假借中标人的名义执行监理业务，不得从事超越监理合同规定权限的活动 。属于专业性比较强，必须另行委托监理，应征得招标人同意，其费用仍由监理人承担。

（4）本工程隐蔽项目要求施工单位自检后，经监理人检验合格后，方可进入下道工序。

（5）工程竣工后，认真审核施工竣工资料，并签字盖章。

（6）配备专职的监理技术档案管理人员，根据监理规范要求，保存全部技术资料和基础数据，并在工程竣工后提交招标人存档。如监理报告、现场证物照片等。

二、适用规范标准

1、为国家、省、市颁布的现行设计、监理、施工规范及有关规定。

三、成果文件要求

1、监理人应按照委托人约定的要求提交监理规划、监理实施细则、监理周报、监理月报、监理季报、监理年报、监理评估报告及图纸、施工组织计划、竣工图等与本项目监理服务相关的文件或资料的审查意见。

四、委托人财产清单

（一）委托人提供的设备、设施

详见招标文件第四章附录B。

（二）委托人提供的资料

详见招标文件第四章附录B。

（三）委托人财产使用要求及退还要求

详见招标文件第四章附录B。

五、委托人提供的便利条件

详见招标文件第四章附录B。

六、监理人需要自备的工作条件

1、监理人自备的工作手册：规范标准、图集等。

2、监理人自备的办公设备： 电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等。

3、监理人自备的交通工具： 出行车辆等。

4、监理人自备的现场办公设施： 办公桌椅、文件柜等。

5、监理人自备的安全设施： 安全帽、安全鞋、手电筒等。

6、监理人自备的试验检测仪器、设备、工具：至少需满足监理工作要求。

……

# 第三卷

## 第六章  投标文件格式

（项目名称）     	监理招标项目

投  标  文  件

（    本）

投标人： 	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	（盖个人章）

年 	月 	日

目  录

第一部分  资格商务文件

一、投标函及投标函附录

二、资格审查资料

三、投标人“工程业绩”情况表（如有）

四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有）

五、诚信承诺函

六、其他资料（如有）

第二部分 监理大纲（如有）

- 第一部分  资格商务文件

#### 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段监理招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，施工监理服务期       日历天，承包上述项目施工阶段的监理任务，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号）  为本项目的总监理工程师。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （盖个人章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- （二）投标函附录

投标函附录

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 招标编号 |  |
| 投标报价总价 （施工阶段监理服务费） |  |  | （大写） 元人民币 （小写） |  |  |
| 投标保证金 |  |  | 人民币： 元 递交方式： |  |  |
| 拟派总监理工程师姓名和 监理工程师注册执业证书注册号 |  |  | 姓名： 监理工程师注册执业证书注册号： |  |  |
| 施工监理服务期 |  |  | 日历天 |  |  |
| 工程质量要求 |  |  |  |  |  |

备注：投标人在投标函附录中填入的数据应与投标函数据保持一致。若有不一致之处，投标人应当在开标会上当场提出，并以投标函数据为准更正。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖个人章）

### 二、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                          （盖单位公章）

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照副本、资质证书副本的复印件，并加盖单位公章。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4.未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。

- （二）法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               联系电话：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                        （盖单位公章）

年     月 	日

- （三）授权委托书

授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印

投  标  人：                     （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖个人章）

委托代理人：                      （盖个人章）

年     月     日

- （四）联合体协议书（如有）

联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）监理投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                     （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                              （盖个人章）

联合体成员一名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                              （盖个人章）

联合体成员二名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                              （盖个人章）

联合体成员三名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                              （盖个人章）

……

年    月    日

- （五）投标人基本账户信息

投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                        （盖单位公章）

注：

1.投标人应附上投标人企业基本账户开户许可证，或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件，并加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- （六）投标保证金有关单据复印件

投标保证金有关单据复印件

- （七）项目监理机构人员到位承诺书

项目监理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人        （姓名）系                     （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在                       （项目名称）       （标段）中标后，按照投标文件的承诺派出总监理工程师，并按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1.工程开工前，因我单位自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我单位责任。

2.工程开工后，因我单位自身原因，经招标人同意，我单位变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳（监理服务费2%且不少于人民币壹拾万元）万元的违约金，承诺变更后的项目监理机构总监理工程师的执业资格和业绩符合招标文件要求；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳（监理服务费6‰且不少于人民币叁万元）万元的违约金。

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （盖个人章）

年      月      日

- （八）拟派总监理工程师简要情况表

拟派总监理工程师简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 性别 |  | 监理工作年限 |  |  |  |
| 监理工程师注册执业证书注册号 |  |  |  | 注册专业 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 工程特征指标 |  |  | 工程质量 | 实际竣工验收日期 |  | 备注 |

投标人：                        （盖单位公章）

注：

1、应附总监理工程师身份证、国家注册监理工程师注册执业证书复印件。

2、招标文件对总监理工程师“工程业绩”有要求的，投标人须附上竣工验收证明等证明材料的复印件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

3、拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

### 三、投标人“工程业绩”情况表（如有）

| 项目名称 | 建设地点 | 总监理 工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                     （盖单位公章）

注：招标文件对投标人“工程业绩”有要求的，投标人须填写本表并附上竣工验收证明等证明材料的复印件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

### 四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有）

| 序号 | 仪器或设备名称 | 型号、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

### 五、诚信承诺函

（一）投标人承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：           （盖单位公章）

法定代表人：           （签字）

承诺时间：      年  月  日

（二）投标人拟派出项目总监理工程师承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目总监理工程师，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目总监理工程师职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目总监理工程师本人亲自签字确认。

投标人：                    （盖单位公章）

拟派出项目总监理工程师：            （签字）

承诺时间：      年  月  日

### 六、其他资料（如有）