# 附件：

# 嵩溪镇农村人居环境整治三年行动任务清单

| 重点任务 | 任务分类 | 工作内容、处置方式、目标要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成时限 | 有关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）垃圾治理行 动 | 整治生活垃圾、农业生产废弃物 | 1、对不可回收每户设置干湿分离分桶收纳，所有行政村设置垃圾集中收集点，收集至乡镇中转站转运至县级正规填埋场。各乡镇要建立垃圾收集转运台账备查。 2、对可回收分桶收纳，分拣后由废旧物资回收单位或个体户集中回收利用。开展农田残膜回收、废旧膜回收行动。 3、对可降解有机物集中堆肥等减量化、资源化利用。 | 镇政府、村委会PPP合作公司 | 村建站 农业服务中心 | 2018年 | 2018年省重点考核，2018年每县创建一个干湿分离试点 |
|  | 整治陈年垃圾堆放点 | - 对零散堆放点进行彻底清除并改造利用成公共绿地或休憩活动场所； - 对存量超过500吨的集中堆放点进行专业检测、风险评估，依据评估结论进行封场治理或搬移至正规填埋场。 | 镇政府、村委会 | 村建站、环保站 | 2020年 |  |
| （二）厕所粪污治理（厕所革命） | 普及户内卫生厕所 | 至2020年实现农村户用卫生厕所基本覆盖。 | 镇政府、村委会 | 村建站 爱卫办 | 2020年 | 2018年省重点考核 |
|  | 配建集镇、人口规模较大的村卫生公厕（水冲式） | 集镇所在地每3000个人口配建一个，每个 行政村至少配建一个。 | 镇政府、村委会 | 村建站 | 2020年 |  |
|  | 改造或拆除集镇、村现有旱厕 | 可以保留的全部改造成水冲式公厕。改厕条件不具备的，清除粪污后拆除或封闭停用。 | 镇政府、村委会 | 村建站 | 2019年 |  |
| （三）污水治理行动 | 配建户用三格化粪池及引流管 | 全面普及。化粪池尾水处理：居民集中区用管道引流至附近农田菜地；分散农户直接排入周边农田菜地。逐步将餐厨污水纳入化粪池消污处理。 | 镇政府、村委会、PPP合作公司 | 村建站 | 2019年 | 2018年省重点考核 |
|  | 建设集镇污水管网 | 人口密集区域全面覆盖，污水收集至污水处理设施进行处理。集镇周边分散农户仍采用化粪池处理，尾水排入农田菜地。 | 镇政府、村委会、PPP合作公司 | 村建站 | 2019年 |  |
|  | 建设、修复集镇污水处理设施 | 嵩溪镇启用现有污水处理厂，李家乡建成日处理能力300吨的污水处理设施，其余乡镇主要是改建完善现有人工湿地或氧化池。确需新建的项目尽量采用无动力或微动力污水处理设施。 | 镇政府、村委会、PPP合作公司 | 村建站、环保局 | 2019年 |  |
|  | 消除黑臭水体 | 全面消除乡村黑臭水体。截污导流，清淤疏浚，引入活水，种植能净化水体的植物。以上条件不具备的，截污后填土绿化。 | 镇政府、村委会 | 村建站、环保站 | 2019年 |  |
| （四）农房整治行 动 | 加强规划引导 | 1、划出禁建区和农民建房用地范围，引导农民合理有序建房，引导集中建设村镇住宅小区。 2、推广农村住宅通用图集，加强村庄建筑风貌管控，控制好面积、高度，建筑风格和外立面与周边环境、自然景观、乡土文化相协调。 | 镇政府、村委会 | 国土所、村建站 | 2020年 |  |
|  | 优化审批服务 | 1、农户新建、改建住宅均依照规划和程序先批后建。 2、建立网上审批平台，公开审批信息，接受群众监督。 | 镇政府、村委会 | 国土所、村建站 | 2019年 |  |
|  | 严格监督管控 | 配强乡镇村镇建设管理和综合执法力量，严控农村“两违”，建立村级违法用地和建设的查处机制。 | 乡镇政府 | 国土所、村建站、城管大队 | 2019年 |  |
|  | 整治既有农房 | 1、依法拆除违法建筑。 2、符合条件且愿意按照要求整治的，在政府指导下开展整治，完成后依法完善相关手续。 3、大力整治“半拉子房”“裸房”，有条件的实施“平改坡”、外墙装饰装修完整、体现地域特色，经济较困难的推广应用檐口砌筑女儿墙、外墙刷缝嵌缝、勾勒窗框门套等简易线性工程，提升建筑风貌。 4、保护传统历史文化古建、古街，不随意拆除，有条件的及时启动修缮，并尽力做到修旧如旧。 | 乡镇政府、村委会 | 村建站、国土所、城管大队 | 2020年 | 2018年试点村为元山村， |
| （五）村容 村貌提升行动（2018年完成总量55%的村庄整治，2019年完成70%，2020年完成85%。） | 解决村内道路泥泞、村民出行不便问题 | 对道路进行路沿整修、路面清障，铲除陈年淤泥后铺压石粉，条件许可的进行适当硬化或者就地取材铺装透水路面。 | 镇政府、村委会 | 村建站、公路养护站 | 2019年 |  |
|  | 整治公共空间，消除私搭乱建 | - 拆除村内特别是村道两侧、村民集中活动场所周边破烂或废弃的住宅、附属房、烤烟房等，拆后空地可由集体收回，也可改造为菜园、花圃、休憩活动场所等归原使用人使用； - 有条件的村庄可以在主房后背、僻角山边统一规划、集中建设小型附属房，用于安置附属房被拆除的农户；对个别确无法拆除的附属房进行外观整改、美化。 - 规整屋顶水箱、空调外机。 - 拔除、清理村庄废弃杆塔、线路，整治违法交越、搭挂，引导合理共杆；对无人认领的废弃杆塔线路，由乡镇负责实施拆除。统一规范新设线路。 | 镇政府、村委会、供电所、移动公司、电信公司、联通公司、广电网络公司 | 村建站、国土所、城管大队 | 2020年 |  |
|  | 整治乱堆乱放（含公共空间和农户门前） | - 对公共空间无主认领的杂物集中清理搬移，腾出空间；对有主的杂物督促农户移至个人室内，超过时限未移走的作无主处理； - 门前杂物一律移至室内，有庭院的可移至庭院内并摆放整齐。 | 镇政府、村委会 | 村建站 | 2018年 |  |
|  | 整治庭院环境 | - 庭院杂物尽量清移，确无他处可存放的就地码放整齐； - 保持院内地面清洁卫生； - 依个人经济条件对庭院围挡、院内空间进行适度绿化、美化。 | 镇政府、村委会 | 村建站 | 2019年 |  |
|  | 推进村庄绿化、湿地恢复 | - 村庄“四旁”、闲置未利用地、陈年垃圾整治后的空地实现绿化； - 保护好风水林和古树名木，基本建立档案、挂牌保护。 - 保护好自然形成的湿地，恢复生物多样性。 | 镇政府、村委会 | 林业站、环保站、村建站 | 2020年 |  |
|  | 提升集镇品质 | 乡镇所在地实施主要街道乱占道、乱停车、乱摆摊专项治理，规整架空缆线、沿路绿化提升、沿街三层以下立面及店牌店招及摊外摊、店外店整治等。2019年前每个乡镇完成一条主街整治，2020年前每个乡镇建成1条以上整治有序“示范街”。 | 镇政府、村委会 | 村建站 | 2020年 |  |
|  | 完善村庄公共照明建设 | 主要村道、村民集中活动场所完成路灯装设。 | 镇政府、村委会 | 村建站、供电所 | 2019年 |  |
|  | 开展公路建设整治提升及铁路、高速公路沿线环境综合整治专项攻坚 | - 建“四好农村路”，积极推进“单改双”，开展沿路两侧乱建设、乱堆放治理以及植树绿化和生态修复。 - 2、清理沿线视线范围乱搭乱建、整治房屋立面、修复山体、治理水系、整理田园，推进绿化，打造富有地方特色景观廊道。 | 镇政府、村委会 | 村建站、铁办、公路养护站、林业站、农业服务中心、水利站等 | 2020年 |  |
|  | 完成规划编制和实施管理 | 1、推动农村（产业）发展规划、土地利用总体规划、村庄规划“三规合一”； 2、推进实用性规划编制，已经编制的根据需要实施新一轮修编； 3、组织修订村规民约，将村庄规划及管理、农民建房、庭院整治、公共卫生、缴纳保洁费、古树名木和历史建筑保护等纳入其中。 | 镇政府、村委会 | 村建站、国土所 | 2019年 |  |
| （六）加强村庄规划管理 | 建立村庄人居环境管护长效机制 | - 建立一套制度，明确管护工作标准和督查考核办法； - 建立一支管护队伍，落实人员和工作经费预算。 | 镇政府、村委会 | 村建站 | 2018年 |  |
| （七）完善建设和管护机制 | 建立受益者付费制度 | 出台垃圾、污水处理费收费制度，明确受益人的缴费标准和范围，安排人员负责按时足额收取并上交财政。 | 镇政府、村委会 | 村建站、财政所 | 2018年 |  |
|  | 建立村级公益设施维护人员培训制度 | 选拨组建一支村公益基础设施维护人员队伍，分期分批组织培训，提高村民自我维护管理水平。 | 镇政府、村委会 | 村建站、扶贫办 | 2019年 |  |
|  | 开展“美丽庭院”评选活动，设立“环境卫生光荣榜” | 每年评选一次“美丽庭院”，在庭院门口张贴标志，并在村务公开栏设立“环境卫生光荣榜”予以公布。有条件的村给予“美丽庭院”户主一定的物质鼓励。 | 镇政府、村委会 | 文明办、村建站 | 2018年 |  |
|  | 倡导新乡贤文化 | 发动乡贤牵头成立农村环保合作社、支乡联谊会等组织，以乡情乡愁为纽带，吸引和凝聚各方人士支持农村人居环境整治。 | 镇政府、村委会 | 环保站、文明办 | 2018年 |  |