清流县大气污染防治市级储备库申报项目进展情况

填报单位：（公章）三明市清流生态环境局                                                 填报日期：2020年5月6日

| 序号 | 项目类型 | 地市 | 区县 | 承担单位 | 项目名称 | 建设内容与 规模 | 总投资（万元） | 资金需求（万元） | 实施周期 | 项目进展 | 项目批复文件（文号） | 项目成熟度 | 是否采用PPP模式 | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 其中:在建项目已投入资金额 | 申请 中央 资金 | 地方政府投资 | 企业(或 项目单位)自筹 | 其他 | 开工时间 | 完工时间 |  |  |  |  |  |
| 二 | 工业污染治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业炉窑综合整治 | 三明市 | 清流县 | 福建三明南方水泥有限公司 | 熟料线窑头电改袋项目 | 将原电收尘的四个电场保留第一电场，后三电场和出气口改为袋室，改造后收尘效果有原来的25mg降低至10mg以下。篦板自带的自动调节的冷却风量控制阀，能稳定操作，节省热耗和燃料，始终保持高产优质。 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 2020-03 | 2020-04 | 立项 | 清环综函（2020）5号 | B | 否 | 已完成项目改造 |
| 2 | 工业炉窑综合整治 | 三明市 | 清流 | 福建省永福化工有限公司 | 煤改天然气 | 根据永福化工发展需要，投资约2000万元建设作为永福化工配套设施，建设2*100m3储罐的LNG中心储配站，通过管道输送供气，满足永福化工2条年产3万吨氢氟酸生产线用气需求。 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2020-4 | 2020-12 | 已签合同 | 否 | C | 否 | 正在开展整治 |

备注：1.建设内容与规模：填写项目建设的设施、主要技术路线等，简要概述；建设规模根据项目内容填写设施的处理处置规模

2.总投资：根据项目批复文件中确定的总投资填写，若尚未批复，则填写项目计划总投资；总投资=申请中央资金+地方政府投资+企业(或项 目单位)自筹+其他资金；资金数据只需填写具体的金额，无需填写单位，如项目总投资为1000万元，只需在总投资中填写1000

3.资金需求：地方政府投资包括省、市、县三级政府投入；企业（或项目单位）自筹指企业自有资金、贷款、融资等；其他资金指除前述三项资金之外的资金

4.实施周期：指开工时间至完工时间，时间格式必须为yyyy-mm，如，2017-01

5.项目进展：根据项目实际进展情况，相应填写未立项、立项、可研、初步设计、在建、完工等

6.批复文件：指项目立项、可研、初步设计的批复文件名和文号，或政府主管部门的批准文件和文号

7.项目成熟度：指按照项目成熟程度，分别填写A、B或C

8.是否采用PPP模式：是否按照国家有关部门规范管理要求，采用政府与社会资本合作（PPP）模式，填写是或否

9.纳入中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点城市的项目不再重复申请清洁取暖改造项目

10.农业氨排放试点控制项目是纳入国家大气氨排放控制试点城市的项目

11.备注：指需要补充说明的内容