中共清流县委实施乡村振兴战略领导小组文件

清委振兴组〔2020〕9号

中共清流县委实施乡村振兴战略领导小组

关于温郊乡桐坑村乡村振兴实绩突出村

拟建项目的批复

温郊乡实施乡村振兴战略领导小组：

《关于申请温郊乡桐坑村乡村振兴实绩突出村拟建项目的请示》收悉，经研究，同意实施，请严格按照《清流县乡村振兴试点示范专项资金管理办法》(清委振兴组〔2020〕4号)有关规定开展项目建设。

特此批复。

附件：2020年温郊乡省级乡村振兴实绩突出村拟建项目汇总表

中共清流县委实施乡村振兴战略领导小组

2020年9月30日

附件

2020年温郊乡省级乡村振兴实绩突出村拟建项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 所在村 | 年度投资总额（万元） | 其中利用专项资金（万元） | 建设内容 | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐坑村乡村振兴综合服务中心项目 | 桐坑村 | 33 | 28 | - 乡村振兴综合服务中心党建、室内LED全彩显示屏幕、活动中心音响设备、党建、乡村振兴内容宣传等公共服务配套。 | 2020.10 | 2020.12 |  |
| 2 | 桐坑村房屋立面改造及周边环境整治项目 | 桐坑村 | 103 | 94 | 完成92年新村房屋立面改造及整体提升，池塘周边环境整治。 | 2020.11 | 2021.8 |  |
| 3 | 桐坑村文化墙、村部周边基础设施建设及环境提升工程 | 桐坑村 | 138 | 108 | 文化墙、村部周边基础设施建设及环境提升工程。 | 2020.11 | 2021.8 |  |
| 4 | 福宝小区、高宝宿舍区周边及二组环境综合整治 | 桐坑村 | 106 | 96 | 福宝小区、高宝宿舍区周边及二组环境卫生整治，建设河滨生态步道及沿河栏杆建设 | 2020.11 | 2021.8 |  |
| 5 | 桐坑公路沿线、篮球场及同福桥整体提升工程 | 桐坑村 | 70 | 64 | 桐坑公路沿线、篮球场及同福桥整体提升 | 2020.11 | 2021.8 |  |
| 6 | 桐坑村杆线整治项目 | 桐坑村 | 15 | 10 | 桐坑村内杆线整治、美化提升 | 2020.11 | 2021.8 |  |
| 7 | 合计 |  | 465 | 400 |  |  |  |  |