附件1

2025年省级预算内投资畜禽粪污资源化

利用提升工程项目实施方案

一、目标任务

1.项目建成后，项目县畜禽粪污综合利用率达到95%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。

2.通过项目实施，提升项目县畜禽粪污资源化利用设施化、精准化、机械化、自动化、信息化、智能化水平，引领示范畜禽粪污资源化利用。

3.建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽粪污资源化利用制度，种养循环发展机制基本形成，促进畜禽粪污高水平利用。

二、重点建设内容

省级资金主要用于畜禽粪污收集、储存、加工处理、利用等环节的基础设施升级改造和设备更新换代。重点支持：一是规模养殖场储粪场、污水贮存池、粪污发酵设施设备、异位发酵床（含高床发酵）、沼气利用等设施升级改造和设备更新换代，规模场臭气收集处理设施建设和设备购置，畜禽饮用水水表、冲洗栏舍水表和粪污流量计升级换代。二是畜禽粪污还田利用设施和装备，包括沼液精准化、智能化利用田间储液池、沼液（肥水）输送管网等设施建设和设备购置，粪污运输车辆购置等。三是新建规范化、标准化有机肥厂，有机肥生产工艺改造提升和相关设备更新换代，有机肥加工生产车间、仓库等基础设施升级改造。四是项目前期费、实验费、检验检测费、咨询费、专家费、委托业务费等与项目相关的费用。

三、省级资金补助方式

（一）项目申报对象

项目申报县生猪存栏≥5万头或存栏猪当量≥10万头，未实施省级及以上畜禽粪污资源化利用整县推进项目，畜禽粪污资源化利用基础较好，项目建设条件成熟，项目用地有保障，项目实施符合相关环保要求，液体粪污还田利用和臭气收集处理项目优先安排。

（二）资金补助标准

1.根据各项目县畜禽粪污资源化利用提升需求和建设条件安排项目补助资金，项目县资金补助在500万元以上。

2.省级补助资金不超过项目总投资的50%。项目承担单位提供的正式发票金额不得低于财政补助资金额。畜禽粪污还田利用实验费、检验检测费可全额支出。

（三）支持主体

1.省级补助资金重点支持畜禽粪污集中处理、资源化利用的社会化服务组织等第三方机构、规模养殖场（户）和利用畜禽粪污还田的种植主体。

2.已享受省级财政资金补助的单位可以申报，但申请的建设内容不得与其它己取得财政资金补助项目的建设内容重复。

四、工作要求

（一）加强组织领导

项目县农业农村局是项目实施的责任主体，对项目实施建设进度、建设成效、运营管理等负总责，要及时组织项目申报，研究确定具体项目承担单位，统筹协调各部门力量，明确责任分工，强化对项目的组织领导和监督管理责任，确保按时间节点完成项目各项任务。

（二）构建政策体系

出台粪污收集、贮存、运输等相关扶持政策；健全有机肥（含沼肥）、沼气等终端产品补贴政策体系；保障畜禽规模养殖、粪污处理设施、养殖场配套粪污消纳用地；充分发挥省级财政补助的引导作用，优先支持第三方机构和规模养殖场，推广政府和社会资本合作（PPP），采取特许经营、购买服务等方式，撬动社会资本更多投向农业农村，构建粪污资源化利用的社会化服务机制；对有机肥厂建设项目，要综合考虑技术力量、管理水平、带动作用等因素，科学选择专业化机构承担项目建设和运营。

（三）总结推广经验

按照以地定养、种养结合的思路，鼓励液体粪肥就近就地消纳，以县域为基本单元，统筹县域畜禽粪污资源化利用规划布局，因地制宜、因区施策，分类提出不同畜种、不同主体的处理方式、技术路线和项目组织形式，总结宣传畜禽粪污资源化利用的有效模式，全面提升畜禽养殖粪污资源化利用水平。

（四）加强资金监管

参照《福建省生态农业专项资金管理办法》（闽财农〔2019〕16号）有关规定，切实加强项目资金管理，制定项目县建设进度清单台账。省级项目资金要做到独立核算，专款专用，严禁滞留、挪用。加强项目进度调度，每个季度末项目县按时将项目进度和资金使用情况上报省畜牧总站。项目承担单位完成项目建设任务后应及时向县农业农村部门提出验收申请，县农业农村部门应及时组织验收，验收合格经公示无异议后应及时拨付省级补助资金。

（五）完善绩效评价

根据项目建设目标、地方政府扶持政策、项目建设和运行等情况，制定绩效考核评价指标体系。推动完善管理措施、提升项目管理水平，有序推进畜禽粪污资源化利用工作。